Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

Dňa 9. 9. 2016

Informácia

o realizácii projektov zvyšovania energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve BSK prostredníctvom programu MunSEFF (Municipal Sustainable Energy Financing Facility) a ďalších zámeroch v oblasti realizácie Stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK

Materiál predkladá:						Materiál obsahuje:

Ing. Igor Bendík	 					1. Návrh uznesenia

podpredseda Bratislavského					2. Dôvodová správa

samosprávneho kraja						3. Prílohy

4. Stanoviská komisií

Zodpovedný:

JUDr. Ing. Ján Keselý

riaditeľ Odboru investičných činností,

správy majetku a verejného obstarávania

Spracovateľ:

Ing. Jozef Chynoranský

vedúci oddelenia investičných činností

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ........... / 2016

zo dňa  9. 9. 2016

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o realizácii projektov zvyšovania energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve BSK prostredníctvom programu MunSEFF (Municipal Sustainable Energy Financing Facility) a ďalších zámeroch v oblasti realizácie Stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK

D ô v o d o v á   s p r á v a

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) sa zapojil do iniciatívy Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európskej komisie na podporu a rozvoj financovania municipalít na Slovensku prostredníctvom komerčných bánk, ktorej hlavným cieľom bolo stimulovať zavádzanie energeticky efektívnej obnovy infraštruktúry miest a obcí, najmä v prípadoch s vysokým potenciálom dosiahnuť úspory v sektore municipalít. Bratislavský samosprávny kraj ukončil projekt MunSEFF v máji 2016, prijatím vyúčtovania 15% grantu v peňažnej forme na účet BSK.

Výraznou mierou realizácii projektu pomohla osobná angažovanosť pána poslanca Eduarda Demela, ktorý prispel k začatiu, priebehu a k úspešnému ukončeniu tohto projektu.

Po oboznámení sa s možnosťami a cieľmi programu boli vytipované objekty 
vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré boli do programu zaradené. Z vhodných opatrení, ktoré mali priniesť zníženie spotreby energií boli vybrané opatrenia – výmena existujúcich okien a transparentných častí plášťa budovy, tepelná izolácia obalových konštrukcií budov a vyváženie vykurovacieho systému.

Podmienkou získania nenávratného grantu bola úspora energie minimálne 30% v porovnaní s pôvodným stavom.

Po zohľadnení tejto podmienky, ako aj po konzultácii so zástupcami programu 
pre Slovensko bolo vybraných 8 zariadení (7 škôl, 1 DSS), v ktorých bolo do programu zahrnutých spolu 10 objektov.

Išlo o nasledovné zariadenia a objekty:

- SOŠ Svätoplukova 2 – objekt školy

- SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 - objekt školy

- SOŠ záhradnícka, Malinovo – objekt internátu

- SOŠ automobilová, J. Jonáša 5 – objekt internátu na Saratovskej ul.

- SOŠ vinársko – ovocinárska, Modra – objekt internátu

- SPŠ dopravná, Kvačalova 20 - objekt školy

- SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 – objekt internátu

- DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1

- objekt „C“ – učebne odborného výcviku

- objekt „D“ – slobodáreň a učebne odborného učilišťa

-    objekt „O“ – osobitná škola

Program MunSEFF bol iniciatívou Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európskej komisie na podporu a rozvoj financovania obcí a ich spoločností 
na Slovensku prostredníctvom komerčných bánk. Hlavným cieľom programu bolo stimulovať zavádzanie energeticky efektívnej obnovy infraštruktúry miest a obcí, najmä v prípadoch s vysokým potenciálom dosiahnuť úspory v sektore municipálnych a rezidenčných budov.

Program sa realizoval v troch komponentoch, ktoré zahŕňali rôzne cieľové segmenty, a to:

Komponent 1:

Projekty energetickej efektívnosti infraštruktúry vo vlastníctve municipalít (okrem budov) s možnosťou nenávratného grantu až do výšky 20%.

Komponent 2:

Projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve munucipalít a rezidenčného bývania s možnosťou nenávratného grantu až do výšky 15%.

Komponent 3:

Projekty obnoviteľných zdrojov energie v municipálnej infraštruktúre a budovách s možnosťou nenávratného grantu až do výšky 15%.

Rozpočtové náklady na rekonštruované objekty:

SOŠ Svätoplukova 2, Bratislava:

Rozpočtové náklady predstavovali sumu vo výške 575 035 €

Fotodokumentácia v prílohe č. 1

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava:

Rozpočtové náklady predstavovali sumu vo výške 779 998 €

Fotodokumentácia v prílohe č. 1

SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku, Malinovo:

Rozpočtové náklady predstavovali sumu vo výške 510 345 €

Fotodokumentácia v prílohe č. 1

SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava:

Rozpočtové náklady predstavovali sumu vo výške 747 689 €

Fotodokumentácia v prílohe č. 1

SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra:

Rozpočtové náklady predstavovali sumu vo výške 493 355 €

Fotodokumentácia v prílohe č. 1

SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava:

Rozpočtové náklady predstavovali sumu vo výške 685 319 €

Fotodokumentácia v prílohe č. 1

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava:

Rozpočtové náklady predstavovali sumu vo výške 706 069 €

Fotodokumentácia v prílohe č. 1

DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava:

Rozpočtové náklady predstavovali sumu vo výške 315 293 €

Fotodokumentácia v prílohe č. 1

Bratislavský samosprávny kraj sa do projektu zapojil v poslednom kole, ktoré uzatváralo celý projekt možnosti čerpania grantu. Maximálna suma, ktorú bolo možné v podmienkach projektu EBRD využiť, bola 5 mil. €. V krátkom čase boli úspešne vypracované rozpočty 
a príprava na verejné obstarávanie a bolo vyhlásených 8 podlimitných dvojkolových súťaží. Po ukončení verejného obstarávania bolo súbežne zo strany BSK dozorovaných 
10 stavenísk na rôznych miestach bratislavského kraja v celkovej hodnote takmer 
päť miliónov €. Časový harmonogram počas celého projektu neobsahoval žiadnu rezervu 
a nedodržanie termínu hrozilo prepadnutím práva na vyplatenie grantu. Práce 
na komplexnom zatepľovaní budov zahrnutých do programu MunSEFF boli úspešne ukončené v mesiacoch september -  december 2015. Na každý objekt bol vydaný Energetický certifikát a Energetický štítok podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z.

Podmienkou získania nenávratného grantu bola úspora minimálne 30% v porovnaní s pôvodným stavom. Dodržanie tejto minimálnej úspory z technického riešenia potvrdila kontrolná skupina EBRD, pričom konštatujeme, že prvé úspory vo vykurovaní objektov sme zaznamenali už v decembri 2015 a počas vykurovacej sezóny v roku 2015/2016. Odhadujeme, že úspory sa pohybovali na úrovni 30% až 40%. Sú to zatiaľ 
len aproximatívne údaje, presné čísla úspor na jednotlivých zariadeniach a objektoch budú známe po viacročnom prevádzkovaní.

Dopad predpísanej 30% úspory (minimálnej) získanej na 10 objektoch v rámci projektu MunSEFF v eurách: *

| Ročná spotreba na 10 objektoch MunSEFF v € | 30% úspora v € | Celková spotreba za vykurovanie všetkých budov BSK v € | Podiel úspory získanej z projektu MunSEFF na celkovej spotrebe | Plán do roku 2018 na podiel úspory na celkovej spotrebe vykurovania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 521 450,01 € | 156 435,- € | 4 495 483,94 € | 3,48% | 10% |

*len ilustratívne - prepočítané spotrebami a cenami v roku 2013

Na realizáciu projektov MunSEFF čerpal Bratislavský samosprávny kraj úver 
zo SLSP, a. s..

Úver bol prijatý 16. 12. 2015  vo výške 4 704 390,80 €

Vyplatený grant 15% bol 5. 5. 2016 vo výške 705 658,62 €

Za úspešnú realizáciu tohto projektu Európska banka pre obnovu a rozvoj v rámci programu MunSEFF udelila Bratislavskému samosprávnemu kraju ocenenie - Diplom za najúspešnejší projekt v kategórii: Najaktívnejšia municipalita. (príloha č. 2)

Projekt zatepľovania v rámci programu MunSEFF bol realizovaný v súlade
so strategickým dokumentom „Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov
vo vlastníctve BSK“, prijatým Zastupiteľstvom BSK 26. 6. 2015. Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania ďalej v rámci tejto stratégie zabezpečuje:

- postupné zatepľovanie striech na budovách vo vlastníctve BSK, najmä v rámci opráv hydroizolácie

- nacenenie, resp. stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na zateplenie a výmenu okien ďalších 92 objektov, ktoré prichádzajú do úvahy a z ktorých pre krátkodobý horizont (3 roky) vyberie do ďalšieho programu zatepľovania budov a zariadení vo vlastníctve BSK cca/minimálne 30 objektov. Pri výbere tohto súboru 
sa bude postupovať podľa kritérií

  - najvyšších spotrieb na vykurovanie

  - najvyššie predpokladané úspory

  - naliehavosti opravy predovšetkým najhorších havarijných stavov fasád,

v súbehu s preukázanou potrebou rekonštrukcie/výmeny zdroja tepla 
a/alebo rozvodov tepla v objekte/vykurovanom areáli

Vo vybranom objekte sa budú rekonštruovať/modernizovať všetky miesta spotreby, ktoré sú pre daný typ budovy hodnotené z hľadiska energetickej hospodárnosti:

- komplexné meranie spotreby elektrickej energie a hĺbkovú analýzu spotreby elektrickej energie (EE) vo vybraných budovách/areáloch vo vlastníctve BSK (s najvyššími spotrebami EE) a návrh odporúčaní pre úsporu EE s cieľom znížiť celkovú spotrebu EE v súlade s prijatou Stratégiou,

- inštalácie nových menej energeticky náročných spotrebičov a zariadení
(napr. osvetlenia - napr. Gymnázium Einsteinova, schválené Centrá odborného vzdelávania a prípravy),

- dodatočnú inštaláciu zariadení umožňujúcich dosahovať vyššiu účinnosť v distribúcii elektrickej energie a nižšie straty elektrických zariadení v jednotlivých objektoch, postupným zavádzaním a inštaláciou takýchto zariadení pre úsporu elektrickej energie a vylepšenie kvality spotrebovanej energie sa dosiahne celková úspora energie a zvýši životnosť elektrospotrebičov, ako sú svietidlá, elektroohrevy, točivé stroje a ostatné pripojené spotrebiče v sieti,

- výmenu chladiaceho a vykurovacieho systému v budove úradu BSK.

Znižovanie energetickej náročnosti sa v oblasti spotreby na vykurovanie riadi pravidlom, podľa ktorého je potrebné prednostne odstrániť príčiny pasívneho úniku energií 
(v poradí: okná a ostatné otvory, zateplenie fasád objektov, zateplenie strechy a podláh) a až po nastavení a optimalizácii miest spotreby riešiť modernizáciu zdrojov a rozvodov tepla (kotolne, tepelné čerpadlá, obnoviteľné zdroje).

Strategický cieľ pre znižovanie energetickej náročnosti vykurovania budov vo vlastníctve BSK: zväčšiť podiel úspor na celkovej spotrebe za vykurovanie všetkých objektov za jeden rok prostredníctvom technických opatrení

| Merateľný ukazovateľ | Súčasný stav | Plánovaný stav po zavedení riešenia |
| --- | --- | --- |
| Počet objektov, na ktorých sú odstránené príčiny pasívneho úniku energií v rámci sledovaného obdobia od roku 2015 | 10 | X(2017)=20 X(2018)=30 X(2019)=40 |

Na základe prerokovania „Konceptu starostlivosti a rozvoja majetku BSK a informácie o verejnom obstarávaní“ na Komisii majetku, investícií a verejného obstarávania bol definovaný strategický cieľ koncentrovať investície do objektov, ktoré sú prioritné z hľadiska ďalších rozvojových zámerov odborov školstva, mládeže a športu, zdravotníctva, sociálnych vecí a cestovného ruchu a kultúry (ako doplnenie investícií definovaných v Akčnom pláne). V súlade s týmto strategickým cieľom bola stanovená úloha Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania pravidelne spracovať a predložiť gesčnej komisii k termínu schvaľovania záverečného účtu programového rozpočtu BSK (obvykle jún) Indikatívny plán investícií pre nasledujúci rok. Na základe tohto Indikatívneho plánu bude prebiehať príprava a proces verejného obstarávania investícií pre projekty do objektov prioritných z hľadiska sektorových rozvojových zámerov. Následne Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania spracuje a predloží na rokovanie Zastupiteľstva BSK Investičný plán Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na nasledujúci rok s výhľadom na 3 roky a to v termíne schvaľovania rozpočtu BSK.

Príloha č.1 – Fotodokumentácia rekonštruovaných objektov

SOŠ Svätoplukova 2, Bratislava

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku, Malinovo

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii – blok D

Po rekonštrukcii – blok C

Po rekonštrukcii – blok O

Príloha č.2 – Diplom za najúspešnejší projekt v kategórii: Najaktívnejšia municipalita