Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

Informácia

o činnosti odboru SORO pre OPBK a implementácii projektov

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia

Komisia dopravy

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

Komisia školstva, športu a mládeže

Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Komisia kultúry

Mandátová komisia

Komisia na ochranu verejného záujmu

Zodpovedný:

PhDr. Stanislav Bruna

riaditeľ odboru SORO pre OPBK

Spracovateľ:

PhDr. Stanislav Bruna

riaditeľ odboru SORO pre OPBK

Mgr. Marek Brinzík

vedúci oddelenia implementácie projektov

Ing. Alexandra Novotná

Vedúca oddelenia finančného riadenia

Návrh uznesenia

- UZNESENIE č. ....... / 2014

zo dňa 24.10.2014

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu.

- berie na vedomie

Informáciu o činnosti odboru SORO pre OPBK a implementácii projektov

D ô v o d o v á   s p r á v a

Odbor SORO pre OPBK zabezpečuje implementáciu projektov podporených 
zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra z Operačného programu Bratislavský kraj.

Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) je jedným z 11 operačných programov Slovenskej republiky na obdobie rokov 2007-2013. Pre OPBK je vyčlenených 95,2 mil. Eur 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Riadiacim orgánom (RO) pre OPBK je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). RO organizačne a metodicky riadi celý operačný program, vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), vykonáva formálnu kontrolu žiadostí o NFP, odborné hodnotenie, zriaďuje výberovú komisiu na hodnotenie projektov, vykonáva kontrolu na mieste, monitoruje projekty, hodnotí operačný program, komunikuje s Európskou komisiou. RO zabezpečuje plnú implementáciu opatrení v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika.

Odbor SORO pre OPBK zriadený na Úrade BSK je sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO), na ktorý RO delegoval určité kompetencie týkajúce 
sa implementácie projektov pre Prioritnú os č. 1 Infraštruktúra.  SORO poskytuje informácie pre žiadateľov, vykonáva formálnu kontrolu žiadostí o NFP, odborné hodnotenie ako externí hodnotitelia, vykonáva kontrolu na mieste, monitoruje projekty, poskytuje poradenstvo pre prijímateľov. Žiadatelia pre prioritnú os 1 predkladajú žiadosť o NFP 
na SORO – BSK.

Úrad BSK v procese odborného hodnotenia poskytuje externých hodnotiteľov projektov pre Prioritnú os č. 1 Infraštruktúra. Vo výberovej komisii na schvaľovanie projektov má jedného svojho zástupcu. BSK má rovnako dvoch zástupcov (p. Lukáčová a p. Bruna) v Monitorovacom výbore pre OPBK. V rámci MV OPBK majú členovia možnosť ovplyvňovať mnohé okolnosti týkajúce sa OPBK.

Informácia o činnosti Odboru SORO pre OPBK a implementácia projektov

Stav implementácie projektov za Prioritnú os 1 Infraštruktúra z OPBK k 31.8.2014

Prioritná os 1 Infraštruktúra

|  | k 31.8.2014 | k 30.4.2013 |
| --- | --- | --- |
| Stav | Hodnota | Hodnota |
| Schválené projekty | 135 (66,87mil. eur NFP) | 84 (41,96 mil. eur NFP) |
| Zazmluvnené projekty | 118 (55,37 mil. eur NFP) | 71 (32,66 mil. eur NFP) |
| Ukončené projekty | 54 (24,76 mil. eur NFP) | 44 (20,10 mil. eur NFP) |
| Zazmluvnené projekty v procese verejného obstarávania | 38 | 24 |
| Projekty v realizácii | 25 | 3 |
| Projekty v procese podpisu zmluvy | 0 | 7 |
| Projekty mimoriadne ukončené | 6 | 6 |

Stav čerpania projektov za Prioritnú os 1 Infraštruktúra z OPBK k 31.8.2014

Celkové čerpanie eurofondov na Slovensku je k 31.8.2014 54,9 % (6,35 Mld. eur) z 11,6 Mld. eur. V súčasnosti je čerpanie OPBK na úrovni 56,3 % (53,6 mil. Eur) a OPBK je na 5. mieste zo všetkých operačných programov. Zazmluvnenie OPBK je na úrovni 95% z celej alokácie na program.

|  | k 31.8.2014 |  | k 30.4.2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suma v mil. eur ERDF | % | Suma v mil. eur ERDF | % |
| Alokácia na Prioritnú os 1 Infraštruktúra | 54,14 | 100% | 54,14 | 100 % |
| Zazmluvnené projekty | 49,8 | 88,0 % | 32,6 | 60,40 % |
| Čerpanie v rámci Prioritnej osi 1 | 26,30 | 45,6 % | 19,64 | 36,30 % |

Činnosť a filozofia odboru SORO pre OPBK

Odbor SORO pre OPBK od roku 2010 praktizuje voči žiadateľom a prijímateľom „proklientský prístup“. Pomáhame im s administratívnou náročnosťou, aktívne hľadáme riešenia pre vzniknuté situácie, v prípade potreby vypracujeme potrebné materiály a operatívne reagujeme na potreby starostov v kraji a projektových manažérov, ktorí projekt riadia. V užšom či širšom kruhu alebo 
na rôznych fórach poskytujeme poradenstvo k implementácií projektov a rovnako k novému programovaciemu obdobiu.

Svoju aktivitu sme preniesli aj na spracovanie žiadostí o platbu (ŽoP). V zmysle platných postupov máme ŽoP spracovať do 34 dní. V priemere vykonávame kontrolu ŽoP za 19 dní spolu s kontrolou 
na mieste a následne postupujem ŽoP na RO. Týmto priamo znižujeme lehotu, za ktorú prídu finančné zdroje na účet obciam.

Publicita úspešne ukončených projektov na Slovensku je veľmi slabo propagovaná. Brusel vyjadril požiadavku na zlepšenie tohto stavu. BSK je v tomto smere najaktívnejší zo všetkých krajov. SORO pravidelne pripravuje pre tlačové oddelenie materiály o úspešne ukončených projektoch, čerpaní alebo vyhlásených výzvach. Od roku 2011 sme vydali 36 tlačových sprav (2011 – 13, 2012 – 10, 
2013 – 7, 2014 – 6) a 72 mediálnych výstupov (2013 – 42, 2014 – 30)

V roku 2013 vykonalo MF SR spolu s SFK BA 2 audity (systémový, operácií) na SORO s jedným zistením, nefinančného charakteru s nízkou závažnosťou. Zistenie bolo v stanovenej lehote odstránené.

V roku 2014 sa na SORO pre OPBK konali 4 audity (1 systémový, 3 operácií). Dva audity sú bez zistení a ďalšie dva audity stále prebiehajú).

BSK – SORO pre OPBK je tiež prijímateľom technickej pomoci z OPBK. Sú to finančné prostriedky určené na refundáciu mzdových nákladov, PHM, inventáru a administráciu programu na úrovni SORO.

| Rok | Dátum predloženia ŽoNFP | Žiadaná suma v eur | Schválená suma v eur | Preplatená suma v eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 24.11.2008 | 57.788,29 | 0,00 | ŽoNFP pre formálne chyby zamietnutá |
| 2009 | 13.2.2009 | 57.788,29 | 57.788,29 | 52.921,47 |
| 2010 | 4.2.2010 | 38.335,00 | 38.335,00 | 35.852,66 |
| 2011 | 30.6.2011 | 119.500,00 | 119.500,00 | 117.949,39 |
| 2012 | 16.4.2012 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 2013 | 3.7.2013 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 2014 | ŽONFP je v štádiu prípravy |  |  |  |
| Spolu |  | 499.411,58 | 441.623,30 | 432.723,52 |

Štatistické údaje za SORO pre OPBK

|  | k 31.8.2014 | k 30.4.2013 |
| --- | --- | --- |
| Počet zamestnancov SORO | 10 | 9 |
| Počet registrovaných ŽoNFP | 195 | 152 |
| Počet spracovaných ŽoP | 434 | 284 |
| Počet spracovaných monitorovacích správ | 333 | 176 |
| Počet vykonaných kontrol na mieste | 209 | 149 |
| Počet vykonaných externých auditov | 19 | 15 |

Príloha č. 1

Ukončené projekty

| Prijímateľ | Názov projektu | Schválená výška NFP v EUR |
| --- | --- | --- |
| Obec Nová Dedinka | Areál voľného času - II. etapa v obci Nová Dedinka | 281 997,27 |
| Obec Veľký Biel | Regenerácia sídla v obci Veľký Biel | 373 816,70 |
| Obec Zohor | Komplexná revitalizácia centra obce Zohor | 219 285,76 |
| Mesto Senec | Rekonštrukcia Farského námestia v Senci | 321 251,14 |
| Združenie obcí Bernolákovo | Cyklistický chodník Bernolákovo - Ivanka | 444 280,96 |
| Obec Igram | Regenerácia sídla v obci Igram | 274 142,52 |
| Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | Revitalizácia Jahodová | 244 112,79 |
| Obec Sološnica | Skvalitnenie života v obci Sološnica | 481 606,65 |
| Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | Revitalizácia Nová doba | 854 593,56 |
| Obec Blatné | Revitalizácia časti obce Blatné | 306 967,62 |
| Obec Kaplna | Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným ihriskom | 324 932,58 |
| Obec Plavecký Mikuláš | Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš | 305 731,75 |
| Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | Revitalizácia verejného priestranstva | 492 818,08 |
| Mesto Pezinok | Zámocký park | 645 796,67 |
| Obec Boldog | Úpravy verejných priestorov v centre obce | 324 553,25 |
| Obec Suchohrad | Revitalizácia námestia v centre obce | 261 551,97 |
| Obec Veľké Leváre | Revitalizácia centra obci Veľké Leváre | 238 531,81 |
| Obec Veľké Leváre | Vybudovanie oddychového areálu V. Leváre | 274 985,95 |
| Obec Zohor | Revitalizácia centra obce Zohor - Námestie Mládeže | 217 405,89 |
| Obecný úrad Častá | Revitalizácia námestia obce Častá | 625 173,67 |
| Obec Hamuliakovo | Revitalizácia námestia | 600 044,06 |
| Obec Plavecký Štvrtok | Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký Štvrtok | 479 836,25 |
| Obec Vlky | Oddychová zóna s multifunkčným využití | 318 938,08 |
| Obec Píla | Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla | 271 985,89 |
| Mesto Senec | Park oddychu mesta Senec - revitalizácia | 593 688,07 |
| Obec Kostolište | Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište | 422 161,24 |
| Mestská časť Bratislava - Rusovce | Regenerácia sídla v MČ BA - Rusovce | 646 404,94 |
| Obec Zálesie | Úprava verejného priestranstva | 407 943,59 |
| Obec Tomášov | Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v | 376 203,53 |
| Obec Hrubý Šúr | Revitalizácia verejného priestranstva Hrubý Šúr | 343 336,55 |
| Mestská časť Bratislava - Rača | Revitalizácia ul. Alstrova,Detvianska,Nám.A.Hlinku | 717 965,54 |
| Obec Báhoň | Úprava verejného priestranstva Báhoň | 755 285,35 |
| Mestská časť Bratislava - Ružinov | Revitalizácia verejného priestranstva Ruzová dolina | 444 665,11 |
| Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | Regenerácia verejného priestranstva Dlhé Diely | 537 479,61 |
| Obec Dubová | Obnova verejného priestranstva v obci Dubová | 444 974,08 |
| Obec Vysoká pri Morave | Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok | 418 651,34 |
| Obec Nová Dedinka | Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka | 644 071,14 |
| Obec Láb | Revitalizácia centra obce Láb | 216 358,43 |
| Obec Bernolákovo | Obnova centra obce Bernolákovo | 751 934,97 |
| Mesto Pezinok | Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku | 152 637,72 |
| Mestská časť Bratislava - Petržalka | Revitalizácia Vlasteneckého námestia | 185 273,14 |
| Obec Chorvátsky Grob | Rozšírenie Námestia Josipa Andriča | 307 647,82 |
| Mestská časť Bratislava - Vajnory | Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch | 231 175,18 |
| Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie | 305 096,30 |
| Obec Nová Dedinka | Revitalizácia námestia v Novej Dedinke | 199 030,19 |
| Obec Zohor | MULTIFUNKČNÝ ŠPORTOVÝ AREÁL OBCE ZOHOR | 471 411,94 |
| Obec Vysoká pri Morave | Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave | 181 377,71 |
| Obec Jakubov | Revitalizácia spoločenského priestoru -Jakubov | 337 314,00 |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Trolejbusová trať Pražská - Hroboňová | 2 239 109,40 |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Dobudovanie tarifného zabezpečenia II. etapa | 309 157,48 |
| BSK | Zriadenie jednotného tarifného systému u | 356 626,20 |
| Mesto Senec | Terminál integrovanej dopravy v Senci | 534 490,82 |
| Mesto Pezinok | Terminál integrovanej dopravy v Pezinku | 406 699,34 |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica | 1 652 501,03 |
| Bratislavský samosprávny kraj | Zriadenie jednotného tarifného systému | 356626,20 |

Projekty v realizácii

| Názov prijímateľa | Názov projektu | Schválená výška NFP v eur |
| --- | --- | --- |
| Limbach | Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach | 360 275,55 |
| Boldog | Revitalizácia ulice Boldog | 304 822,32 |
| Vysoká pri Morave | Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave | 181 377,71 |
| Závod | Vybudovanie športovo - oddych. zóny v obci Závod | 198 108,26 |
| Studienka | Revitalizácia verejných priestranstiev v Studienke | 245 646,34 |
| MČ Lamač | Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - LAMAČ | 427 093,30 |
| Marianka | Regenerácia Nám. 4. apríla v obci | 339 889,77 |
| Malé Leváre | Revitalizácia centrálnej zóny Malé Leváre | 378 413,51 |
| Šenkvice | Projekt revitalizácie centra obce Šenkvice | 285 722,00 |
| MČ Devínska Nová Ves | Revitalizácia verejného priestoru jadra Istriskej ul. | 246 428,69 |
| Vlky | Revitalizácia centra obce Vlky | 234 756,55 |
| Štefanová | Zelené centrum obce Štefanová | 235896,78 |
| MČ Čunovo | Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti Bratislava - Čunovo | 260 298,20 |
| Kalinkovo | Revitalizácia cyklistickej trasy - Kalinkovo | 211 442,37 |
| Gajary | Revitalizácia centra obce Gajary | 187 349,37 |
| Kostolná pri Dunaji | Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná | 403 106,02 |
| Jablonové | Revitalizácia centra obce Jablonové | 185 421,66 |
| Malacky | Revitalizácia verejného priestranstva v Malackách | 444 749,69 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | Trolejbusová trať konečná Gaštanová | 265 764,73 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | Trolejbusová trať Trenčianska | 411 293,75 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici | 123 803,35 |
| JURAVA | Malokarpatsko – Šúrska cyklomagistrála JURAVA | 617481,30 |
| Pezinok | ISRMO OPBK – Pezinok - Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny L. Novomeského | 402571,35 |
| Senec | Socio-ekonomická analýza mesta Senec | 6 156,00 |
| Senec | Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Tajovského | 720 585,33 |

Zazmluvnené projekty v procese verejného obstarávania a vypracovávania dodatkov k zmluve o NFP

| Názov prijímateľa | Názov projektu | Schválená výška NFP pred VO v eur |
| --- | --- | --- |
| Bernolákovo | Cyklotrasa Bernolákovo – Nová Dedinka | 757 838,16 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy | 4 274 069,00 |
| Malacky | Rekonštrukcia nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách | 796 886,34 |
| Kráľová pri Senci | III.etapa cyklotrasy Kráľová pri Senci | 250 999,98 |
| Veľké Leváre | Náučný chodník v obci Veľké Leváre | 365 702,71 |
| Šenkvice | Náučný chodník Prírodným dedičstvom Šenkvice | 151 557,44 |
| Záhorská Ves | Náučný chodník obce Záhorská Ves | 311 229,88 |
| Ivanka pri Dunaji | Obnova cyklistickej trasy Ivanka pri Dunaji | 341 866,33 |
| Hamuliakovo | Revitalizácia cyklotrasy v Hamuliakove | 434 168,90 |
| Píla | Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň | 427 853,96 |
| Rovinka | Cyklocesta Rovinka | 280 807,86 |
| Malacky | ISRMO OPBK – Malacky – Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici v Malackách | 812 122,92 |
| Malacky | ISRMO OPBK – Malacky – Revitalizácia verejného priestranstva Malacky (Juh) – lokalita pri Maline | 355 522,74 |
| Malacky | ISRMO OPBK – Malacky – Zóna Juh – Malacky – Obnova verejných priestorov | 754 550,43 |
| Malacky | ISRMO OPBK–Malacky–Socio-ekonomická analýza mesta Malacky | 5 700,00 |
| MČ Nové Mesto | Revitalizácia verejného priestranstva Rešetková - Osadná | 408 518,63 |
| MČ Nové Mesto | ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou | 764 782,88 |
| MČ Nové Mesto | Obnova ZŠ s MŠ Odborárska | 630 222,96 |
| MČ Nové Mesto | Revitalizácia verejného priestranstva - Rekonštrukcia parku Hálkova | 449 595,59 |
| MČ Nové Mesto | ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Česká | 662 229,05 |
| MČ Nové Mesto | ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto - Obnova ZŠ s MŠ Riazanská | 522 945,03 |
| Pezinok | ISRMO OPBK – Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku | 521 907,56 |
| Pezinok | ISRMO OPBK – Pezinok – Socio-ekonomická analýza mesta Pezinok | 7 752,00 |
| Pezinok | ISRMO OPBK – Pezinok - Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny Na Bielenisku | 228 435,48 |
| Pezinok | ISRMO OPBK – Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74 | 948 425,86 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | Socio-ekonomická analýza hl. mesto | 11 377,20 |
| Senec | Revitalizácia verejného priestranstva v zone Zapad | 282 984,90 |
| Senec | Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Košická | 658 433,15 |
| Senec | Stredisko socialnych sluzieb v Senci | 899 824,82 |
| MČ Rača | Obnova materskej školy Tbiliská ul. 2 | 429 025,15 |
| MČ Rača | Obnova materskej školy Plickova ul. 16 | 366 284,78 |
| MČ Rača | Obnova materskej školy Gelnická ul. 34 | 424 642,84 |
| MČ Rača | Obnova základnej školy Tbiliská ul. 4 | 544 619,67 |
| MČ Rača | Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb - DS | 438 572,16 |
| MČ Nové Mesto | Rekonštrukcia komunitného centra Ovručska | 286 502,68 |
| MČ Rača | Regenerácia verejného priestranstva – Karp.námestie | 287 253,75 |
| Bratislavský samosprávny kraj | Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej Republiky | 427500,00 |

Mimoriadne ukončené projekty

| Názov prijímateľa | Názov projektu | Schválená výška NFP pred VO v eur |
| --- | --- | --- |
| Obec Limbach | Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach | 370 147,08 |
| Obec Dunajská Lužná | Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná | 563 107,51 |
| Obec Doľany | Úprava verejných priestranstiev v obci Doľany | 391 897,52 |
| Obec Rohožník | Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rohožník - časť pri potoku | 750 652,71 |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále | 270 064,76 |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále | 254 046,57 |

| Prioritná os | Zdroje EÚ | Opatrenie | Aktivity | Prijímatelia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os 1 Infraštruktúra | 54,1 mil. eur | Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel | - regenerácia sídel - budovanie detských ihrísk, parkov - obnova chodníkov a námestí - budovanie cyklotrás - obnova prírodného dedičstva - realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí | - obce a mestá BSK - Hl. mesto SR Bratislava a jeho MČ - Úrad BSK - Združenia miest a obci v BSK |
|  |  | Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava | - budovanie integrovaného dopravného systému BSK - budovanie prestupných terminálov - podpora MHD - zriadenie jednotného tarifného systému | - obce a mestá BSK - Hl. mesto SR Bratislava a jeho MČ - Úrad BSK |
| Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika | 37,6 mil. eur | Opatrenie 2.1 Inovácie technologické transfery | - zavádzanie inovácií a technologických transferov v MSP - zavádzanie progresívnych a inovatívnych technológií v MSP - ochrana duševného vlastníctva - zavádzanie systémov riadenia kvality | - MSP - živnostníci žiadateľ musí byť výrobný podnik, t.z. musí vyrábať výrobky |
|  |  | Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti | - elektronizácia samosprávy - budovanie širokopásmového internetu - využívanie IKT v MSP | - obce a mestá BSK - Hl. mesto SR Bratislava a jeho MČ - Úrad BSK - MSP - živnostníci |
| Prioritná os 3 Technická pomoc | 3,5 mil. eur |  | - príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola, audit - hodnotenie a štúdie - informovanie a publicita | - MPRV SR - Úrad BSK |