Úradný preklad z jazyka nemeckého

LAD-IP-E-5042/014-2012

Vyhlásenie o zámere

realizácie  cestného mosta ponad  rieku  Morava  
medzi obcou   Angern a.d. March a obcou Záhorská Ves

Vyhlásenie o zámere

realizácie cestného mosta ponad rieku  Morava  medzi obcou  Angern an der March a Záhorskou Vsou

medzi  Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko a

a Bratislavským samosprávnym krajom

Preambula

S vedomím zodpovednosti za vývoj regiónov a opierajúc sa o Dohodu o cezhraničnej spolupráci  medzi spolkovou krajinou Dolné Rakúsko a Bratislavským samosprávnym krajom zo 17. júna 2005 a o pracovné  programy, vyplývajúce z tejto dohody, zamýšľajú partneri  vybudovať  spoločne  cestný most,  ako náhradu za súčasnú kompu,  v záujme zlepšenia hospodárskych, turistických a kultúrnych možností ako i cezhraničnej  obojstrannej  dostupnosti regiónov ponad rieku Morava,  a to podľa možnosti čo najskôr,  každopádne však v programovom  období 2014 – 2020.

Článok  1

Podklady pre  projektovú dokumentáciu

Predložený, spoločne vypracovaný projekt firiem  Tesar& Partner a tiež Prem  má  byť východiskom pre ďalšie kroky pri realizácii.

Článok  2

Postup, termíny a zodpovednosť

(1) Postup

Slovenská strana preberá úlohu vedúceho partnera, zodpovedného za projektovú  dokumentáciu a za stavebný projekt cestného mosta v rámci Programu európskej územnej spolupráce 2014 – 2020. Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády,  pracovná skupina pre cesty,   vstúpi do projektu ako   partner.

Obaja partneri považujú za svoju povinnosť získať po predložení príslušnej projektovej dokumentácie  podľa možnosti čo najskôr príslušné úradné  a bilaterálne potrebné  povolenia (voda, ochrana prírody, les, cesta, tiež bilaterálna komisia  pre  hraničné vodné toky a  pohraničná komisia).

(2) Lehoty

Obaja partneri sa budú usilovať o to, aby  schválený  investičný a stavebný projekt a všetky vyššie uvedené povolenia boli získané do konca roka  2014  (programové  obdobie  2007 – 2013).

Potom bude nasledovať predloženie stavebného projektu do Programu  európskej územnej spolupráce 2014 – 2020, budú uzatvorené potrebné zmluvy medzi partnermi projektu a bude vypísaná súťaž na dodávateľa  stavebných výkonov  a realizáciu stavby.

(3) Zodpovednosť

Za ďalšiu operatívnu realizáciu  budú zodpovední:

- za spolkovú krajinu Dolné Rakúsko: 
Plánovanie:  Dipl.-Ing. Dr. Werner Pracherstorfer
Realizácia stavby:  Dipl.-Ing. Wolfgang Talmann

- za Bratislavský samosprávny kraj:
Plánovanie:  Mgr. Barbora Lukáčová
Realizácia stavby:  Ing. Ladislav Csáder

Článok  3

Rozdelenie nákladov

Štátna hranica medzi Rakúskou republikou a Slovenskou republikou má slúžiť pri rozdeľovaní nákladov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko.

Artikel 4

Financovanie

(1) Fondy EU

Náklady na projektovú dokumentáciu  a získanie povolení budú kryté z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko  2007 – 2013; výstavba bude krytá z dotácií  Programu 2014 – 2020.

(2) Spolufinancovanie  na národnej úrovni

Ak by prostriedky,  ktoré sú k dispozícii  z fondov EU,  nedosiahli  maximálnu výšku podielu poskytnutých eurofondov podľa programu, zmluvné strany berú do úvahy, že ďalšie  potrebné  finančné prostriedky  zabezpečia na národnej úrovni.

Článok  5

Realizácia

Aby mohlo byť zabezpečené  financovanie v rámci Programu  2014 – 2020  je  potrebné  vytýčiť termín zahájenia   výstavby na jeseň  2015.  Do polovice  roka 2015 by potom bolo potrebné podať  projektovú dokumentáciu.

Článok  6

Záverečné ustanovenia

Všetky dôvody, ktoré by viedli k pochybnostiam o dohotovení  projektu v stanovenom termíne,  je potrebné bezodkladne oznámiť druhému partnerovi. Ak príčiny problémov nebudú môcť vyriešiť  menované zodpovedné osoby,  musia sa tým potom zaoberať politickí predstavitelia na krajinskej a krajskej úrovni.

v…............, dňa ..........

Dr.Erwin Pröll	  			              Ing. Bc. Pavol Frešo

predseda krajinskej vlády 			                     predseda

Dolného Rakúska  	    Bratislavského samosprávneho kraja