- Bod č.

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

- Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

15. februára 2013

- Návrh

na schválenie Zmeny č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR Behind the bridge – Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska Nová Ves – Schloss Hof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu lokality „Za mostom“

- Materiál predkladá:					            Materiál obsahuje:

JUDr. Ivo Nesrovnal 						1.  Návrh uznesenia

podpredseda Bratislavského					2.  Dôvodovú správu

samosprávneho kraja 					3.  Popis projektu

4.  Zmena č.1

5.  Stanoviská komisií BSK

- Zodpovedná:

Mgr. Barbora Lukáčová

riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

- Spracovateľ:

Ing. Michal Beniač

Vedúci oddelenia riadenia projektov

Ing. Ivan Magát

Referent oddelenia riadenia projektov

- Bratislava

Február 2013

- Návrh uznesenia

- UZNESENIE č. ....... / 2013

zo dňa 15.02.2013

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- s c h v a ľ u j e

Zmenu č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR Behind the bridge – Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska Nová Ves – Schloss Hof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu lokality „Za mostom“.

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť podpis Zmeny č. 1 k Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku štatutárnym zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavlom Frešom.

T: 15.03.2013

D ô v o d o v á     s p r á v a

V nadväznosti na implementáciu projektu Cyklomost II, ktorého predmetom je výstavba lávky pre peších a cyklistov a prípravou cyklotrasy s témou železnej opony Európskeho významu (Eurovelo 13), ktorá bude prechádzať slovenským územím popri toku rieky Morava, vyvstáva otázka ako zintenzívniť a podporiť ponuku na Slovensku pre potenciálnych turistov.

S cieľom dobudovať chýbajúcu infraštruktúru pre turistov so zameraním na cykloturistiku boli vyvolané rokovania s predstaviteľmi dotknutých samospráv. Výsledkom rokovaní je projekt „Za mostom“, v rámci ktorého bude, okrem iného, vybudované záchytné parkovisko v Devínskej Novej Vsi, zrekonštruované obranné bunkre pozdĺž rieky Morava, osadené cyklostojany a infostojany popri vytipovaných gastronomických zariadeniach a zároveň prebehne masívna infokampaň pod vedením Bratislavského samosprávneho kraja.

Projekt je súčasťou pripravovaného balíka projektov na kompletnú revitalizáciu Moravskej cyklotrasy ako produkt cestovného ruchu – „Železná opona“ na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Za mostom“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 4/2011 zo dňa 18.02.2011.

Následne bola Zastupiteľstvom BSK schválená partnerská dohoda, uznesením č. 2/2012 zo dňa 27.01.2012, ktorá pojednávala o právach a povinnostiach jednotlivých partnerov projektu.

Projekt „Za Mostom“ bude realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika 2007 - 2013.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bola schválená zastupiteľstvom BSK dňa 21.09.2012 uznesením č.72/2012, čím sa umožnilo refundovať prostriedky vynaložené na implementáciu projektu.

Zmena č.1 k Zmluve o NFP bude právne záväzná v slovenskom jazyku a jej nemecký preklad bude tvoriť jej prílohu.

Predmetná Zmena č.1 pojednáva o úprave aktivít projektového partnera MČ Devínska Nová Ves. Ktorý v rámci žiadosti o zmenu z decembra 2012, žiadal o schválenie dobudovania gabionového múru okolo záchytného parkoviska vybudovaného v DNV v rámci projektu Za mostom.

Prostriedky určené na realizáciu múru boli ušetrené procesom verejného obstarávania zhotoviteľa záchytného parkoviska a jeho realizácia nemá vplyv na rozpočet ostatných partnerov projektu.

ZBSK schvaľuje a štatutárny zástupca BSK podpisuje predmetnú zmenu z dôvodu, že BSK je hlavným partnerom projektu a vo vzťahu k Riadiacemu orgánu Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007 -2013 zastupuje všetkých partnerov.

Popis projektu

- Názov projektu: Za mostom/Behind the Bridge

Ciele projektu:

- Dobudovanie základnej turistickej infraštruktúry pre kvalitný rozvoj cykloturizmu a turizmu v regiónoch susediacich s cyklomostom.

- Budovanie produktov cestovného ruchu s cieľom zatraktívnenia regiónu „za mostom“ z pohľadu slovenskej a rakúskej strany (rekonštrukcia objektov železnej opony, múzeum Slovensko-rakúskej histórie).

- Propagácia produktov a atraktivity regiónu propagačnou kampaňou a spoločnými podujatiami.

- Skvalitňovanie cyklo a turistických služieb v regióne, budovanie „cycle friendly region“

Vedúci partner (nositeľ projektu):  Bratislavský samosprávny kraj

- Partneri projektu: Spolková krajina Dolné Rakúsko, Donau Tourismus GmbH, MČ Bratislava Devínska Nová Ves, obec Engelhartstetten.

- Strategickí partneri (bez vlastného rozpočtu): MČ Bratislava Devín, Leader region Marchfeld

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja,

domáci a zahraniční návštevníci.

Výstup projektu:

- Turisticky zaujímavý región s vlastnou históriou, ponúkajúci intenzívne zážitky.

- Región s existujúcou základnou infraštruktúrou slúžiacou ako základ ďalšieho rozvoja regiónu.

- Promo kampaň propagujúca región ako „cycle friendly region“.

Rozpočet BSK :  165 780,00 €

Spolufinancovanie BSK:  5% t.j. (8289,00 €)

Zdroj podpory:  Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013

Trvanie projektu:  2011 - 2013

Zodpovedný: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov