- Bod č.

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

- Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

19. apríla 2013

- Návrh

na schválenie „Súbor zmlúv o realizácii projektu AnzaMost I. – regionálny cestný most medzi obcou Angern an der March a obcou Záhorská Ves“

- Materiál predkladá:					            Materiál obsahuje:

JUDr. Ivo Nesrovnal 						1.  Návrh uznesenia

podpredseda Bratislavského					2.  Dôvodovú správu

samosprávneho kraja 					3.  Popis projektu

4.  Partnerská dohoda

5.  Zmluva o EFRR

6.  Plánovacia dohoda

7.  Stanoviská komisií

- Zodpovedná:

Mgr. Barbora Lukáčová

riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

- Spracovateľ:

Ing. Michal Beniač

Vedúci oddelenia riadenia projektov

Ing. Ivan Magát

Referent oddelenia riadenia projektov

- Bratislava

apríl 2013

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ........... / 2013

zo dňa  19.04.2013

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu.

A. schvaľuje

A.1	Partnerskú dohodu s preambulou medzi Bratislavským samosprávnym krajom a

Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko o plánovaní výstavby regionálneho cestného mosta ponad rieku Morava medzi obcou Angern an der March a obcou Záhorská Ves.

A.2 	Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR v rámci Programu

cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 pre projekt AnzaMost I.

A.3 	„Plánovaciu dohodu k výstavbe cestného mostu“ v rámci projektu AnzaMost I.

Spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

B. ukladá

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť podpis dokumentov „Partnerská dohoda s preambulou medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko o plánovaní výstavby regionálneho cestného mosta ponad rieku Morava medzi obcou Angern an der March a obcou Záhorská Ves.“, „Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 pre projekt AnzaMost I.“ a „Plánovacia dohoda k výstavbe cestného mostu“  štatutárnym zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavlom Frešom.

T: 20.05.2013

D ô v o d o v á     s p r á v a

V roku 2005 bola vytvorená slovensko-rakúska komisia pre výstavbu mosta Záhorská Ves - Angern. V zmysle jej rokovaní Bratislavský samosprávny kraj požiadal a získal finančné prostriedky na projekt „Projektová dokumentácia Most Záhorská Ves - Angern“ v rámci Programu INTERREG III A Rakúsko – Slovensko 2004-2006.

V  roku 2007 bola projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v rámci rokovaní slovensko-rakúskej komisie odovzdaná  rakúskej strane pre ďalšie konanie v oblasti posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA). V rokoch 2008 - 2009 zabezpečil Bratislavský samosprávny kraj vypracovanie dokumentácie EIA na slovenskej strane (Zámer pre Most Záhorská Ves - Angern, Správa o hodnotení pre Most Záhorská Ves - Angern, Posudok pre Most Záhorská Ves - Angern). Na základe tejto dokumentácie vydalo Ministerstvo životného prostredia SR „Záverečné stanovisko k stavbe mostu“.

Bratislavský samosprávny kraj a spolková krajina Dolné Rakúsko podpísali dňa 15.apríla 2009 Dohodu o cezhraničnej spolupráci na roky 2009-2013 (schválená uznesením č.105/2008 Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja) s ohľadom na rámcovú dohodu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o cezhraničnej spolupráci územných celkov v presvedčení, že táto spolupráca prispeje k ďalšiemu rozvoju regiónov. Cieľom dohody je lepšia koordinácia cezhraničnej spolupráce a ďalšie prehĺbenie aktivít v rôznych oblastiach, pričom na realizáciu spoločných projektov sa majú podľa možností využívať finančné prostriedky EÚ. Na realizáciu tejto dohody partneri zostavili zmiešané pracovné skupiny, ktoré pripravujú konkrétne podklady, programy a projekty. Prvým výsledkom činnosti spoločnej pracovnej skupiny v oblasti dopravnej infraštruktúry bolo podpísanie Vyhlásenia o zámere realizovať cestný most cez rieku Moravu medzi obcou Angern  nad Moravou a obcou Záhorská Ves  a Vyhlásenie o zámere realizovať most pre chodcov a cyklistov cez Moravu medzi Schlosshofom (obec Engelhartstetten) a Devínskou Novou Vsou, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva BSK č. 67/2009 a č. 68/2009 zo dňa 23.9.2009.

Vzhľadom na vysoké náklady na prípravu a výstavbu (len samotný most cca. 12 mil. €) sa Bratislavský samosprávny kraj, spolu so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, snažil získať prostriedky na financovanie predmetnej investície z externých zdrojov, najmä prostriedkov Európskej únie. Nakoľko má Bratislavský samosprávny kraj obmedzenú možnosť čerpať tieto zdroje, jediná možnosť, kde boli oprávnené náklady spojené s výstavbou je Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013, ktorý nedisponoval finančnými prostriedkami v danej výške pre oblasť aktivít 2.1 Doprava a regionálna dostupnosť. Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov v programovom období 2007-2013 nemohla byť realizácia výstavby uskutočnená, preto sa výstavba mostu Záhorská Ves – Angern stáva prioritou Bratislavského samosprávneho kraja v nasledujúcom programovom období 2014-2020 a táto skutočnosť bude zohľadnená pri rokovaniach o nastavení nového programového obdobia.

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a vlády Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Regionálny cestný most Angern – Záhorská Ves – realizačný projekt“, v rámci ktorého budú aktualizované vyjadrenia dotknutých orgánov a bude obstaraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie v úrovni realizačného projektu. Realizáciou projektu AnzaMost I. vznikne výhodná pozícia pre prípravu a získanie nenávratného finančného príspevku na investičnú výstavbu mostu Angern – Záhorská Ves v programovom období 2014-2020. Predmetom realizačnej dokumentácie budú nájazdy na most na oboch stranách hranice a samotné premostenie rieky Morava. Partneri budú znášať náklady na projektovú dokumentáciu v pomere rozsahu mosta po štátnu hranicu na jednotlivých územiach. V rámci projektu prebehne aj inžiniering, t.j. budú aktualizované a žiadané nové vyjadrenia dotknutých organizácií a bude požiadané aj o vydanie stavebného povolenia.

Predkladaný súbor zmlúv k realizácii projektu AnzaMost I. obsahuje Partnerskú dohodu medzi partnermi projektu, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR a Plánovaciu dohodu k výstavbe cestného mostu.

Partnerská dohoda medzi projektovými partnermi je prvým krokom k možnosti preplatenia projektových aktivít, pričom sa jedná o štandardnú zmluvu používanú v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 -2013.

V predmetnej partnerskej dohode sú riešené práva a povinnosti jednotlivých partnerov projektu AnzaMost I. a keďže je BSK vedúcim partnerom projektu bude Partnerská dohoda podpísaná v slovenskom jazyku a  nemecký preklad bude tvoriť jej prílohu.

Za účelom refundácie vynaložených prostriedkov v rámci implementácie projektových aktivít je v zmysle pravidiel Programu cezhraničnej spolupráce nevyhnutné podpísať Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR.

Predkladaná Zmluva je rámcovou zmluvou, podpisovanou medzi riadiacim orgánom programu a vedúcim projektovým partnerom v jazyku riadiaceho orgánu, teda v nemeckom jazyku. Slovenský preklad zmluvy tvorí jej prílohu.

Treťou v poradí je Plánovacia dohoda, ktorá pojednáva o spôsobe delenia úloh a nákladov spojených s implementáciou projektových aktivít ako aj o spôsobe fakturácie. Obdobne ako pri Partnerskej dohode bude podpisovaná v slovenskej verzii a nemecký preklad bude tvoriť jej prílohu.

Popis projektu

- Názov projektu: Regionálny cestný most Angern – Záhorská Ves – realizačný projekt

Vedúci partner (nositeľ projektu):  Bratislavský samosprávny kraj

Partner projektu: Spolková krajina Dolné Rakúsko

Aktivity projektu:

- Publicita a informovanosť.

- Riadenie projektu.

- Príprava súťažných podkladov.

- Realizácia verejného obstarávania.

- Inžiniering.

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia prihraničných regiónov, široká verejnosť.

Ciele projektu

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre cestný most Angern - Záhorská Ves v stupni realizačná dokumentácia.

- Získanie všetkých potrebných povolení pre uskutočnenie investičnej výstavby mostu Angern – Záhorská Ves.

Výstup projektu:

- Projektová dokumentácia – realizačná dokumentácia.

- Vyjadrenia a právoplatné povolenia dotknutých orgánov.

Rozpočet BSK:  108  200 €

Spolufinancovanie BSK:  5%, t.j.  5 410 €

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013

Trvanie projektu:  2013 – 2014

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor dopravy