## P L A N U N G S Ü B E R E I N K O M M E N

zur Errichtung der Straßenbrücke

Art. I

Vertragsparteien

- Land Niederösterreich
Gruppe Straße
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten
vertreten durch: Dipl.-Ing. Peter Beiglböck
Straßenbaudirektor

- Selbstvervaltungskreis Bratislava
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
vertreten durch: Ing. Pavol Frešo, Kreishauptmann
IČO: 36063606
DIČ: 2021608368

Art. II

Vertragsgrundlagen/Ausgangspunkte des Vertrages

Im Bewusstsein der Verantwortung für die Entwicklung der Regionen sowie basierend auf der Vereinbarung zwischen dem Land Niederösterreich und dem Selbstverwaltungskreis Bratislava vom 17. Juni 2005 über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit kommen die Partner überein, eine Straßenbrücke über die March zwischen den Gemeinden Angern a. d. March und Záhorská Ves als Ersatz der bestehenden Fähre im Sinne der Verbesserung des wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Angebotes sowie der grenzüberschreitenden regionalen Erreichbarkeitsverhältnisse beidseits der March so rasch als möglich, jedenfalls aber in der  Förderperiode 2014 bis 2020 gemeinsam zu errichten.

Art. III

Vertragsgegenstand

- Gegenstand dieses Planungsübereinkommens ist die Regelung der Kostentragung, der Ausschreibung und der Vergabe des technischen Projektes für den Straßenbau und die Vorlandbrücke auf österreichischem Territorium, die Marchbrücke, die Vorlandbrücke und den Straßenbau auf slowakischem Territorium, die Untersuchungen für Verkehr und Luft auf österreichischen und slowakischen Territorium und die Dolmetsch- und Übersetzungskosten sowie die Projektsteuerung.

- Alle Unterlagen die für beide Vertragspartner bautechnisch relevant sind, sind grundsätzlich in Slowakisch und in Deutsch zu erstellen und wechselseitig auszutauschen.

- Alle  erforderlichen Untersuchungen sowie die Erwirkung der erforderlichen Genehmigungen werden vom Land NÖ und BSK im eigenen Wirkungsbereich selbstständig durchgeführt und wenn erforderlich dem Anderen zur Verfügung gestellt.

Art. IV

Ausschreibung und Vergabe

- Beide Vertragspartner kommen überein, dass die Ausschreibung und Vergabe des technischen Projektes (Straßenbau und Brückenbau),  der Dolmetscher/Übersetzung  sowohl auf österreichischem als auch auf slowakischem Territorium vom Land NÖ durchgeführt werden.

- Die Durchführung des Vergabeverfahrens für die Planung erfolgt durch das Land NÖ in Abstimmung mit BSK auf Grundlage der Vergabevorschriften von Österreich, welche von BSK voll akzeptiert werden. Diese Unterlagen werden auf Verlangen von BSK vom Landes NÖ zur Verfügung gestellt.

- Seitens BSK sind für die Straßen- und Brückenplanung alle relevanten rechtlichen und technischen Bestimmungen gültig in der Slowakischen Republik dem Land NÖ bekanntzugeben.

- Die Planungen werden sowohl in Deutsch als auch in Slowakisch erstellt und nach Abschluss dieser BSK zur Verfügung gestellt.

Art. V

Kostenteilung

- Zwischen dem Land Niederösterreich und dem Selbstverwaltungskreis Bratislava wird einvernehmlich festgelegt, dass die Staatsgrenze zur Festlegung der anteiligen Kosten für die Flussbrücke zwischen der Slowakei und dem Land Niederösterreich heranzuziehen ist.

- Die Planungskosten für den Straßenbau und die Vorlandbrücken auf österreichischem Territorium werden zu 100% vom Land NÖ getragen und belaufen sich auf rd. € 53.000.--

- Die Planungskosten für die Flussbrücke über die March werden zu 50% vom Land NÖ und zu 50% von BSK getragen und belaufen sich gesamt rd. € 27.000.--

- Die Planungskosten für die Vorlandbrücke inkl. Straßenbau auf slowakischem Territorium werden zu 100% von BSK getragen und belaufen sich auf rd. 15.000.--

- Die Planungskosten für alle anderen erforderlichen Untersuchungen wie Verkehr, Luft, Wasserrecht, Naturschutz, Forstrecht etc.  und die Genehmigungsverfahren werden vom Land NÖ und von BSK im eigenen Wirkungsbereich getragen. Diese Kosten betragen in NÖ rd. € 62.000.-- und in BSK rd. € 30.000,-.

- Die Dolmetscherkosten bzw. Übersetzungskosten  für die gesamte Planungsphase werden im Verhältnis 50,00% Land NÖ und 50,00% BSK getragen und belaufen sich gesamt auf  € 12.000.--

- Die Beauftragung der Dolmetscherkosten bzw. Übersetzungskosten  erfolgt durch das Land NÖ.

- Die Projektsteuerung wird vom Land NÖ und von BSK im eigenen Wirkungsbereich selbstständig beauftragt und durchgeführt. Die Kosten werden vom Land NÖ und von BSK jeweils selbst getragen.

Art. VI

Rechnungslauf und Abrechnung:

- Die Rechnungslegung der künftigen Auftragnehmer erfolgt an das Land NÖ wobei die Rechnungen und die zugehörigen Unterlagen  in Deutsch und Slowakisch ausgestellt werden.

- Die vorgelegten Rechnungen werden vom Land NÖ auf sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft. Nach erfolgter Prüfung wird das Land NÖ die Teilrechnung/Schlussrechnung bestätigen und eine Zahlungsaufforderung bezüglich des entsprechenden Anteiles an BSK schicken.

Die Rechnungsadresse vom BSK lautet:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05, Bratislava

Die Rechnungsadresse von NÖ lautet:

„Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Brückenbau (ST5) Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten“

- Die Endabrechnung erfolgt nach Abschluss der Planungsleistungen auf Basis der tatsächlichen abgerechneten bzw. ausgegebenen Planungskosten vom Land NÖ.

Art. VII

Rechtskraft des Übereinkommens

Dieses Übereinkommen tritt mit dem Zeitpunkt der rechtskräftigen beiderseitigen Unterfertigung und am darauffolgenden Tag der Veröffentlichung des Übereinkommens gemäß § 47a des Bürgerlichen Gesetzbuches in Kraft.

Art. VIII

Gerichtsstand

Für alle aus diesem Übereinkommen entspringenden Rechtsstreitigkeiten, für die nicht kraft Gesetzes eine Gerichtsstandsvereinbarung ausgeschlossen ist, ist in erster Instanz das sachlich zuständige Gericht in  Bratislava zuständig.

Art. IX

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung des Vertrags aus irgendeinem Grund nichtig oder ungültig sein, ändert dies nichts an der Rechtsgültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen. Anstelle einer ungültigen Bestimmung gilt eine ihrem wirtschaftlichem Zweck möglichst nahe kommende Regelung als vereinbart.

Art. X

Schlussbestimmungen

- Es werden 6 unterzeichnete Abschriften dieses Vertrages erstellt, wobei jeder Vertragspartner drei Exemplare erhält.

- Die Fassung dieses Übereinkommens wird in  Slowakisch ausgefertigt.

- Die beglaubigte deutsche  Übersetzung ist im Anhang 1 beigelegt. Auf den entsprechenden Staatsgebieten gilt österreichisches bzw. slowakisches Recht.

- Die Vertragspartner stimmen zu, dass der Selbstverwaltungskreis Bratislava als öffentliche Institution – aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 211 / 2000 über den freien Zugang zu Informationen sowie über Änderung und Ergänzung einiger Gesetze im Wortlaut nachfolgender Vorschriften (Gesetz über freien Zugang zu Informationen) auf seiner Internetseite (www.bratislavskykraj.sk) folgende Informationen veröffentlicht: Diesen Partnerschaftsvertrag, bzw. auch dessen etwaige Zusätze, inklusive aller Anlagen und zwar im vollen Umfang (Inhalt, Bestandteile, Identifikation der Vertragsparteien, persönliche Angaben, Geschäftsgeheimnis, Verrechnungsangaben ...). Diese Zustimmung wird ohne jeglichen Vorbehalt und ohne zeitliche Begrenzung gewährt.

- Weitere Vereinbarungen sowie allfällige Ergänzungen zu diesem Übereinkommen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.

St. Pölten, am..................................			Bratislava, am...................................

Für das Land Niederösterreich			Für den Selbstverwaltungskreis

Gruppe Straße						Bratislava

Im Auftrag

…………………………………………..             ………………………………………

(Dipl.-Ing. Peter Beiglböck)				Ing. Pavol Frešo

Straßenbaudirektor					Kreishauptmann