**Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

21. jún 2013

**Informácia**

**o činnosti odboru SORO pre OPBK a implementácii projektov**

Materiál predkladá: Materiál obsahuje:

JUDr. Ivo Nesrovnal

Podpredseda BSK

1. Návrh uznesenia

2. Dôvodová správa

3. Informácia o činností odboru

SORO pre OPBK a implementácii

projektov

4. Príloha č. 1

5. Stanoviská komisií

Zodpovedný:

PhDr. Stanislav Bruna

riaditeľ odboru SORO pre OPBK

Spracovateľ:

PhDr. Stanislav Bruna

riaditeľ odboru SORO pre OPBK

Bratislava

(jún 2013)

Návrh uznesenia

**UZNESENIE č. ......... / 2013**

zo dňa 21.06.2013

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu.

**berie na vedomie**

Informáciu o činnosti odboru SORO pre OPBK a implementácii projektov

**D ô v o d o v á s p r á v a**

Odbor SORO pre OPBK zabezpečuje implementáciu projektov podporených   
zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra z Operačného programu Bratislavský kraj.

Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) je jedným z 11 operačných programov Slovenskej republiky na obdobie rokov 2007-2013. Pre OPBK je vyčlenených **95,2 mil. Eur**   
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

***Riadiacim orgánom*** (RO) pre OPBK je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). RO organizačne a metodicky riadi celý operačný program, vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), vykonáva formálnu kontrolu žiadostí o NFP, odborné hodnotenie, zriaďuje výberovú komisiu na hodnotenie projektov, vykonáva kontrolu na mieste, monitoruje projekty, hodnotí operačný program, komunikuje s Európskou komisiou. RO zabezpečuje plnú implementáciu opatrení v rámci ***prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika***.

***Odbor SORO pre OPBK*** zriadený na Úrade BSK je sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO), na ktorý RO delegoval určité kompetencie týkajúce   
sa implementácie projektov pre ***Prioritnú os č. 1 Infraštruktúra.*** SORO poskytuje informácie pre žiadateľov, vykonáva formálnu kontrolu žiadostí o NFP, odborné hodnotenie ako externí hodnotitelia, vykonáva kontrolu na mieste, monitoruje projekty, poskytuje poradenstvo pre prijímateľov. Žiadatelia pre prioritnú os 1 predkladajú žiadosť o NFP   
na SORO – BSK.

Úrad BSK v procese odborného hodnotenia poskytuje externých hodnotiteľov projektov pre ***Prioritnú os č. 1 Infraštruktúra***. Vo výberovej komisii na schvaľovanie projektov má jedného svojho zástupcu. BSK má rovnako dvoch zástupcov (p. Lukáčová a p. Bruna) v Monitorovacom výbore pre OPBK. V rámci MV OPBK majú členovia možnosť ovplyvňovať mnohé okolnosti týkajúce sa OPBK.

**Informácia o činnosti Odboru SORO pre OPBK a implementácia projektov**

**Stav implementácie projektov v gescii odboru SORO pre OPBK k 30.4.2013**

Prioritná os 1 Infraštruktúra

|  |  |
| --- | --- |
| **Stav** | **Hodnota** |
| Schválené projekty | 84 (41,96 mil. eur NFP) |
| Zazmluvnené projekty | 71 (32,66 mil. eur NFP) |
| Ukončené projekty | 44 (20,10 mil. eur NFP) |
| Zazmluvnené projekty v procese verejného obstarávania | 24 |
| Projekty v realizácií | 3 |
| Projekty v procese podpisu zmluvy | 7 |
| Projekty mimoriadne ukončené | 6 |

**Stav čerpania projektov v gescií odboru SORO pre OPBK k 30.4.2013**

Celkové čerpanie eurofondov na Slovensku je k 30.4.2013 **41,4 % (4,78 Mld. eur)** z 11,5 Mld. eur. V súčasnosti je čerpanie OPBK na úrovni **44,1 % (41,2 mil. Eur)** a OPBK je na 6. mieste zo všetkých operačných programov. Zazmluvnenie OPBK je na úrovni **73,9%** z celej alokácie na program.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Suma v mil. eur ERDF** | **%** |
| Alokácia na Prioritnú os 1 Infraštruktúra | 54,10 | 100% |
| Čerpanie v rámci Prioritnej osi 1 | 19,64 | 36,30 % |
| Zazmluvnené projekty | 32,66 | 60,40 % |
| Čerpanie v rámci zazmluvnených projektov | 17,95 | 47,50 % |

**Činnosť a filozofia odboru SORO pre OPBK**

Odbor SORO pre OPBK od roku 2010 praktizuje voči žiadateľom a prijímateľom ***„proklientský prístup“.*** Pomáhame im s administratívnou náročnosťou, aktívne hľadáme riešenia pre vzniknuté situácie, v prípade potreby vypracujeme potrebné materiály a operatívne reagujeme na potreby starostov v kraji a projektových manažérov, ktorí projekt riadia. V užšom či širšom kruhu alebo   
na rôznych fórach poskytujeme poradenstvo k implementácií projektov a rovnako k novému programovaciemu obdobiu.

Svoju aktivitu sme preniesli aj na ***spracovanie žiadostí o platbu*** (ŽoP). V zmysle platných postupov máme ŽoP spracovať do 34 dní. V priemere vykonávame kontrolu ŽoP za 19 dní spolu s kontrolou   
na mieste a následne postupujem ŽoP na RO. Týmto priamo znižujeme lehotu, za ktorú prídu finančné zdroje na účet obciam.

***Publicita*** úspešne ukončených projektov na Slovensku je veľmi slabo propagovaná. Brusel vyjadril požiadavku na zlepšenie tohto stavu. BSK je v tomto smere najaktívnejší zo všetkých krajov. SORO pravidelne pripravuje pre tlačové oddelenie materiály o úspešne ukončených projektoch, čerpaní alebo vyhlásených výzvach.

V roku 2012 vykonalo MF SR spolu s SFK BA dva ***audity*** (systémový, operácií) na SORO.   
Na každom bolo len jedno zistenie, nefinančné z nízkou závažnosťou. Každé zistenie bolo v stanovenej lehote odstránené a prijali sa také opatrenia, aby sa neopakovali.

BSK - SORO je tiež prijímateľom ***technickej pomoci z OPBK***. Sú to finančné prostriedky určené   
na refundáciu mzdových nákladov, PHM, inventáru a administráciu programu na úrovni SORO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Dátum predloženia ŽoNFP** | **Žiadaná suma v eur** | **Schválená suma v eur** | **Preplatená suma v eur** |
| 2008 | 24.11.2008 | 57.788,29 | 0,00 | ŽoNFP pre formálne chyby zamietnutá |
| 2009 | 13.2.2009 | 57.788,29 | 57.788,29 | 52,921,47 |
| 2010 | 4.2.2010 | 38.335,00 | 38.335,00 | 35.852,66 |
| 2011 | 30.6.2011 | 119.500,00 | 119.500,00 | 117.949,39 |
| 2012 | 16.4.2012 | 113.000,00 | 113.000,00 | Zmluva o NFP v stave podpisu  (RO pre OPBK viac ako 1 rok spracovával ŽoNFP) |
| 2013 | RO zatiaľ SORO k predloženiu ŽoNFP nevyzval | | | |
| **Spolu** |  | **386.411,58** | **328.623,29** | **206.723,52** |

**Štatistické údaje k 30.4.2013**

|  |  |
| --- | --- |
| Počet zamestnancov SORO | 9 |
| Počet registrovaných ŽoNFP | 152 |
| Počet spracovaných ŽoP | 284 |
| Počet spracovaných monitorovacích správ | 176 |
| Počet vykonaných kontrol na mieste | 149 |
| Počet vykonaných externých auditov | 15 |

**Príloha č. 1**

**Ukončené projekty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Schválená výška NFP v eur** |
| **Obec Nová Dedinka** | Areál voľného času - II. etapa v obci Nová Dedinka | 281 997,27 |
| **Obec Veľký Biel** | Regenerácia sídla v obci Veľký Biel | 373 816,70 |
| **Obec Zohor** | Komplexná revitalizácia centra obce Zohor zvyšujúca kvalitu života obyvateľstva | 219 285,76 |
| **Mesto Senec** | Rekonštrukcia farského námestia v Senci | 321 251,15 |
| **Združenie obcí Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji** | Cyklistický chodník Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji | 444 280,96 |
| **Obec Igram** | Regenerácia sídla v obci Igram | 274 142,52 |
| **MČ Nové Mesto** | Revitalizácia verejného priestranstva - Jahodová | 244 112,79 |
| **Obec Sološnica** | Skvalitnenie života v obci Sološnica revitalizáciou centra obce a rekonštrukciou verejného osvetlenia | 481 606,65 |
| **MČ Nové Mesto** | Revitalizácia Nová Doba | 854 593,55 |
| **Obec Blatné** | Revitalizácia časti obce Blatné | 306 967,62 |
| **Obec Kaplna** | Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna | 324 932,58 |
| **Obec Plavecký Mikuláš** | Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš | 305 731,76 |
| **MČ Podunajské Biskupice** | Revitalizácia verejného priestranstva v Sídlisku Medzi Jarkami | 492 818,08 |
| **Mesto Pezinok** | Revitalizácia zelenej pamiatky – Zámocký park | 645 796,67 |
| **Obec Boldog** | Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog | 324 553,25 |
| **Obec Suchohrad** | Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad | 261 551,97 |
| **Obec Veľké Leváre** | Revitalizácia centra obce Veľké Leváre | 238 531,81 |
| **Obec Veľké Leváre** | Vybudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím | 274 985,96 |
| **Obec Zohor** | Revitalizácia centra obce Zohor - Námestie Mládeže | 217 405,89 |
| **Obec Častá** | Revitalizácia námestia obce Častá | 625,173.68 |
| **Obec Hamuliakovo** | Revitalizácia námestia v Hamuliakove | 600 044,06 |
| **Obec Plavecký Štvrtok** | Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký štvrtok | 479 836,25 |
| **Obec Vlky** | Oddychová zóna s multifunkčným využitím v obci Vlky | 318938,08 |
| **Obec Píla** | Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla | 271 985,89 |
| **Mesto Senec** | Park oddychu mesta Senec – revitalizácia mestskej oddychovej zóny | 593,688,07 |
| **Obec Kostolište** | Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska | 422 161,24 |
| **MČ Rusovce** | Regenerácia sídla v MČ Bratislava - Rusovce | 646 404,94 |
| **Obec Zálesie** | Úprava verejného priestranstva v centrálnej časti obce Zálesie | 407 943,59 |
| **Obec Tomášov** | Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov s multifunkčným využitím, plocha na stretávku | 376 203,53 |
| **Obec Hrubý Šúr** | Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II. etapa | 343 336,55 |
| **Obec Doľany** | Úprava verejných priestranstiev v obci Doľany | 391 897,52 |
| **MČ Rača** | Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku | 717 965,54 |
| **Obec Rohožník** | Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rohožník - časť pri potoku | 750 652,71 |
| **Obec Báhoň** | Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň | 755 285,35 |
| **MČ Ružinov** | Revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina | 444 665,11 |
| **MČ Karlova Ves** | Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov | 537 479,61 |
| **Obec Dubová** | Obnova verejného priestranstva v obci Dubová | 444 974,08 |
| **Obec Vysoká pri Morave** | Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene v obci Vysoká pri Morave | 420 759,33 |
| **Obec Nová Dedinka** | Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka | 644 071,14 |
| **Obec Láb** | Revitalizácia centra obce Láb | 216 358,43 |
| **Obec Bernolákovo** | Obnova centra obce Bernolákovo | 751 934,98 |
| **Mesto Pezinok** | Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku | 152 637,72 |
| **MČ Petržalka** | Revitalizácia Vlasteneckého námestia | 185 273,15 |
| **Obec Chorvátsky Grob** | Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a revitalizácia priľahlej centrálnej zóny | 307 647,82 |
| **Hlavné mesto SR Bratislava** | Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova | 2 239 109.40 |
| **Hlavné mesto SR Bratislava** | Dobudovanie tarifného systému na území hlavného mesta SR Bratislavy - 2. etapa | 309 157,48 |
| **BSK** | Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja | 356 626,20 |

**Projekty v realizácií**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Schválená výška NFP v eur** |
| **Mesto Senec** | Terminál integrovanej dopravy v Senci | 536 785,81 |
| **Mesto Pezinok** | Terminál integrovanej dopravy v Pezinku | 744 750,50 |
| **Hlavné mesto SR Bratislava** | Trolejbusova trať Patrónka - Vojenská nemocnica | 1 655 338,82 |

**Zazmluvnené projekty v procese verejného obstarávania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Schválená výška NFP pred VO v eur** |
| **MČ Vajnory** | Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch | 335 557,94 |
| **Obec Limbach** | Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach | 660 153,31 |
| **MČ Karlova Ves** | Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie | 486 107,14 |
| **Obec Bernolákovo** | Cyklotrasa Bernolákovo – Nová Dedinka | 757 838,16 |
| **Obec Boldog** | Revitalizácia ulice Boldog | 309 768,49 |
| **Obec Nová Dedinka** | Revitalizácia námestia v Novej Dedinke | 451 619,94 |
| **Obec Zohor** | MULTIFUNKČNÝ ŠPORTOVÝ AREÁL OBCE ZOHOR | 517 275,20 |
| **Obec Vysoká pri Morave** | Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave | 463 555,73 |
| **Obec Závod** | Vybudovanie športovo - oddych. zóny v obci Závod | 204 253,32 |
| **Obec Studienka** | Revitalizácia verejných priestranstiev v Studienke | 246 159,81 |
| **MČ Lamač** | Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - LAMAČ | 609 657,31 |
| **Obec Jakubov** | Revitalizácia spoločenského priestoru - Jakubov | 364 415,97 |
| **Obec Marianka** | Regenerácia Nám. 4. apríla v obci | 384 467,49 |
| **Obec Malé Leváre** | Revitalizácia centrálnej zóny Malé Leváre | 378 413,51 |
| **Obec Šenkvice** | Projekt revitalizácie centra obce Šenkvice | 352 711,06 |
| **MČ Devínska Nová Ves** | Revitalizácia verejného priestoru jadra Istriskej | 456 766,11 |
| **Obec Vlky** | Revitalizácia centra obce Vlky | 234 756,54 |
| **Obec Štefanová** | Zelené centrum obce Štefanová | 337 185,39 |
| **MČ Čunovo** | Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zón | 360 557,73 |
| **Obec Kalinkovo** | Revitalizácia cyklistickej trasy - Kalinkovo | 251 579,47 |
| **Obec Gajary** | Revitalizácia centra obce Gajary | 296 457,55 |
| **Obec Kostolná pri Dunaji** | Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná | 449 069,21 |
| **Obec Jablonové** | Revitalizácia centra obce Jablonové | 273 394,97 |
| **Mesto Malacky** | Revitalizácia verejného priestranstva v Malackách | 450 022,59 |

**Schválené projekty v procese zazmluvňovania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Schválená výška NFP pred VO v eur** |
| **BSK** | Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK | 80 690,34 |
| **BSK** | Zriadenie jednotného tarifného systému B | 427 500,00 |
| **BSK** | Zriadenie jednotného informačného systému | 1 090 220,01 |
| **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava** | Trolejbusová trať konečná Gaštanová | 266 439,10 |
| **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava** | Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy | 4 274 069,00 |
| **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava** | Trolejbusová trať Trenčianska | 413 881,73 |
| **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava** | Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici | 142 266,40 |

**Mimoriadne ukončené projekty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Schválená výška NFP pred VO v eur** |
| **Obec Limbach** | Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach | 370 147,08 |
| **Obec Dunajská Lužná** | Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná | 563 107,51 |
| **Obec Doľany** | Úprava verejných priestranstiev v obci Doľany | 391 897,52 |
| **Obec Rohožník** | Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rohožník - časť pri potoku | 750 652,71 |
| **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava** | Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále | 270 064,76 |
| **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava** | Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále | 254 046,57 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Zdroje EÚ** | **Opatrenie** | **Aktivity** | **Prijímatelia** |
| Prioritná os 1 Infraštruktúra | 54,1 mil. eur | Opatrenie 1.1  Regenerácia sídel | * regenerácia sídel * budovanie detských ihrísk, parkov * obnova chodníkov a námestí * budovanie cyklotrás * obnova prírodného dedičstva * realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí | * obce a mestá BSK * Hl. mesto SR Bratislava a jeho MČ * Úrad BSK * Združenia miest a obci v BSK |
| Opatrenie 1.2  Regionálna a mestská hromadná doprava | * budovanie integrovaného dopravného systému BSK * budovanie prestupných terminálov * podpora MHD * zriadenie jednotného tarifného systému | * obce a mestá BSK * Hl. mesto SR Bratislava a jeho MČ * Úrad BSK |
| Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika | 37,6 mil. eur | Opatrenie 2.1  Inovácie technologické transfery | * zavádzanie inovácií a technologických transferov v MSP * zavádzanie progresívnych a inovatívnych technológií v MSP * ochrana duševného vlastníctva * zavádzanie systémov riadenia kvality | * MSP * živnostníci   žiadateľ musí byť výrobný podnik, t.z. musí vyrábať výrobky |
| Opatrenie 2.2  Informatizácia spoločnosti | * elektronizácia samosprávy * budovanie širokopásmového internetu * využívanie IKT v MSP | * obce a mestá BSK * Hl. mesto SR Bratislava a jeho MČ * Úrad BSK * MSP * živnostníci |
| Prioritná os 3  Technická pomoc | 3,5 mil. eur |  | * príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola, audit * hodnotenie a štúdie * informovanie a publicita | * MPRV SR * Úrad BSK |