Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

Dňa 27. Január 2012

Návrh

na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu "Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky"

Materiál predkladá:						Materiál obsahuje:

JUDr. Ivo Nesrovnal						1.  Návrh uznesenia

podpredseda Bratislavského                                               2.  Dôvodová správa

samosprávneho kraja 				            3.  Popis projektu

4. Tabuľka umiestnení

5.Tarifné vybavenie cestujúceho

6. Stanoviská komisií

Zodpovedný:

Mgr. Barbora Lukáčová

riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja

a riadenia projektov

Spracovateľ:

Ing. Michal Beniač

vedúci Oddelenia riadenia projektov

Ing. Alexandra Jurčíková

Oddelenie riadenia projektov

Bratislava

Január 2012

N á v r h   u z n e s e n i a

UZNESENIE č......./2012

zo dňa 27.1.2012

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- s c h v a ľ u j e

A.1 	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK (OPBK kód výzvy) za účelom realizácie projektu „Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom BSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 - 2013;

A.2 	zabezpečenie realizácie projektu Bratislavským samosprávnym krajom počas celej doby jeho realizácie;

A.3		spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 22 500 EUR

- u k l a d á

riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja na predfinancovanie aktivít projektu „Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky" v rokoch 2012-2013 vo výške 450 000 EUR, pričom spolufinancovanie projektov ostáva vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektov, t.j. 22 500 EUR.

T: 1.7.2012

Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj predložil dňa 16.4.2008 na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja materiál „Návrh projektov uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj na projekt v prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra, Opatrenie č. 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava“, kde zastupiteľstvo v uznesení č. 17/2008 vyjadrilo súhlas s realizáciou projektov a so zabezpečením spolufinancovania projektov počas celej doby ich realizácie. Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 11/2011 zo dňa 11.3.2011 bol zobratý na vedomie informatívny materiál s názvom „Prehľad možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2011/2012“, v rámci kterého bol prezentovaný aj projekt „Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky.“

Projekt Bratislavskej integrovanej dopravy, ako aj Dohoda o spolupráci pri realizácii  Bratislavskej integrovanej dopravy, predpokladá kooperáciu troch existujúcich dopravcov – Dopravného podniku Bratislava, a. s. (DPB), Slovak Lines, a. s. (SL) a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK), tak aby pri vzájomnej optimalizácii a harmonizácii ich prepravnej práce dochádzalo k efektívnejšiemu vynakladaniu verejných prostriedkov.

V rámci projektu „Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“ boli obstarané označovače jednorazových cestovných lístkov pre regionálneho autobusového dopravcu Slovak Lines, a.s. Cieľom predkladaného projektu je nákup označovačov cestovných lístkov a predajných automatov, ktoré budú umiestnené na nástupištiach želeničných staníc a zastávok ŽSR. Hlavné mesto pripravuje projekt na obstaranie označovačov a palubných počítačov do vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Tým budú všetci vyššie spomínaní dopravcovia vybavení jednotným tarifným systémom na vybavenie cestujúcich v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy.

V súvislosti s aktuálne vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) - kód výzvy (OPBK kód výzvy) predkladáme na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja upravený návrh projektu kraja pre OPBK, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava s nasledovnými názvom:

- Zriadenie jednotného tarifného systému BID u  správcu železničnej infraštruktúry -Železníc Slovenskej republiky.“

V termíne 17. – 28.3.2011 prebehli, prostredníctvom poverených zástupcov Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s., ŽSR a ZSSK, miestne šetrenia na vytipovaných železničných staniciach a zastávkach v regióne Bratislavského samosprávneho kraja. Určená bola lokalizácia umiestnenia celkovo 60 označovačov cestovných lístkov v mieste najväčšieho pohybu cestujúcich (vychádzajúc z intenzity pohybu cestujúcich na daných staniciach) a 10 predajných automatov cestovných lístkov v najväčších staniciach.

Pri preprave cestujúcich sa vychádza z predpokladu, že väčšina bude používať predplatné cestovné lístky. Cestujúci, ktorý nemá predplatný cestovný lístok, bude cestovať na jednorazový cestovný lístok, ktorý si označí v označovači. Ich predaj bude v staniciach s najväčšou frekvenciou cestujúcich zabezpečený prostredníctvom predajných automatov.

Predmetný projekt je opätovne predložený na schválenie Zastupiteľstvom BSK, nakoľko jeho predloženie v rámci Operačného programu Bratislavský kraj je podmienené schválením zastupiteľstvom s konkrétnym kódom vyhlásenej výzvy.

Umiestnenie označovačov a predajných automatov cestovných lístkov a tarifné vybavenie cestujúceho v BID pomocou jednorazového cestovného lístka sa nachádza v prílohe materiálu.

Popis projektu

Operačný program: 	Bratislavský kraj

Prioritná os: 		1. Infraštruktúra

Opatrenie: 		1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava

Kód výzvy: 		(OPBK kód výzvy)

Názov projektu:  	Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky.

Cieľ projektu:

Nákup, osadenie a inštalácia označovačov jednorazových cestovných lístkov a predajných automatov cestovných lístkov na nástupištiach železničných staníc a zastávok ŽSR.

Žiadateľ:  Bratislavský samosprávny kraj

Prínos projektu pre BSK:

Realizácia projektu Bratislavskej integrovanej dopravy. Označovače jednorazových cestovných lístkov umožnia vizuálne označenie cestovného lístka. Zároveň umožnia získavať aj  údaje potrebné k efektívnemu rozúčtovaniu tržieb ako aj k optimálnemu modelovaniu dopravných výkonov v regióne. Predajné automaty umožnia nákup jednorazových a predplatných cestovných lístkov.

Rozpočet projektu: 450 000 EUR

Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 5 %, t.j. 22 500 EUR

Zdroj podpory: ERDF

Realizácia projektu: 2012 – 2013

Udržateľnosť projektu: 5 rokov po ukončení projektu musí žiadateľ (BSK) zabezpečiť funkčnosť a spravovanie obstaraných zariadení (prostredníctvom BID, a.s.), po ukončení povinného obdobia budú označovače a predajné automaty prevedené do majetku BID.

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

| Označovače a predajné automaty BID v železničných staniciach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Železničná stanica | Počet kusov OCL | Počet kusov predajných automatov |  |  |  |
| Bratislava hlavná stanica | 10 | 2 |  |  |  |
| Bratislava - Železná studienka | 2 |  |  |  |  |
| Bratislava - Lamač | 1 |  |  |  |  |
| Devínska Nová Ves | 1 | 1 |  |  |  |
| Devínske jazero | 1 |  |  |  |  |
| Zohor | 2 | 1 |  |  |  |
| Plavecký Štvrtok | 2 |  |  |  |  |
| Malacky | 2 | 1 |  |  |  |
| Veľké Leváre | 1 |  |  |  |  |
| Závod | 1 |  |  |  |  |
| Bratislava Vinohrady | 4 | 1 |  |  |  |
| Bratislava Rača | 2 |  |  |  |  |
| Svätý Jur | 2 |  |  |  |  |
| Pezinok zastávka | 2 |  |  |  |  |
| Pezinok | 3 | 1 |  |  |  |
| Šenkvice | 2 |  |  |  |  |
| Báhoň | 1 |  |  |  |  |
| Bratislava - Vajnory | 1 |  |  |  |  |
| Ivánka pri Dunaji | 2 |  |  |  |  |
| Bernolákovo | 1 | 1 |  |  |  |
| Veľký Biel | 2 |  |  |  |  |
| Senec | 2 | 1 |  |  |  |
| Reca | 1 |  |  |  |  |
| Bratislava Petržalka | 1 |  |  |  |  |
| Bratislava Nové Mesto | 6 | 1 |  |  |  |
| Bratislava Predmestie | 2 |  |  |  |  |
| Podunajské Biskupice | 1 |  |  |  |  |
| Nové Košariská | 1 |  |  |  |  |
| Miloslavov | 1 |  |  |  |  |
| Počet označovačov celkom | 60 | 10 |  |  |  |
| OCL - označovač cestovných lístkov |  |  |  |  |  |
| PA - Predajný automat |  |  |  |  |  |

# Tarifné vybavenie cestujúceho v BID – papierový lístok (CL1C)

| Cestovanie prostriedkom | Zakúpenie CL | Označenie CL | Platnosť CL | Kontrola CL (vizuálna kontrola) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHD | automat, predpredaj | označenie v označovači pri nástupe do vozidla, | platí od času označenia | revízor |  |
| MHD > MHD | pri prestupe má cestujúci CL už zakúpený | pri prestupe sa CL už neoznačuje | platí od času označenia | revízor |  |
| MHD > REGIOBUS |  |  |  | vodič pri nástupe, revízor |  |
| MHD > REGIOTRAIN |  |  |  | sprievodca, revízor |  |
| REGIOBUS | CL1C vydá vodič z EP | neoznačuje sa | čas platnosti je vytlačený na lístku | revízor | nástup len 1. dverami |
|  | automat*1, predpredaj | označenie v označovači pri nástupe do vozidla, | platí od času označenia |  |  |
| REGIOBUS > MHD | pri prestupe má cestujúci CL už zakúpený | pri prestupe sa CL už neoznačuje | platí od času označenia | revízor |  |
| REGIOBUS > REGIOBUS |  |  |  | vodič pri nástupe, revízor |  |
| REGIOBUS > REGIOTRAIN |  |  |  | sprievodca, revízor |  |
| REGIOTRAIN | automat, pokladňa stanice | označenie v označovači na nástupišti pred nástupom, | platí od času označenia | sprievodca, revízor |  |
|  | sprievodca vo vlaku*2 | neoznačuje | čas platnosti je vytlačený na lístku |  |  |
| REGIOTRAIN > MHD | pri prestupe má cestujúci CL už zakúpený | pri prestupe sa CL už neoznačuje | platí od času označenia | revízor |  |
| REGIOTRAIN > REGIOBUS |  |  |  | vodič pri nástupe, revízor |  |
| REGIOTRAIN > REGIOTRAIN |  |  |  | sprievodca, revízor |  |

*1 automaty DPB, ZSSK, príp. nové automaty v regióne

*2 len v neobsadenej stanici, ak to zariadenie sprievodcu umožní (inak nebude možné zakúpiť lístok BID