## Dodatok č.1

## k  Dohode o výstavbe oceľového mosta

Čl.  I.

Zmluvné strany

- Spolková krajina Dolné Rakúsko

Gruppe Straße

Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

Zastúpený: Dipl.-Ing. Peter Beiglböck, riaditeľ pre stavbu ciest

- Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Zastúpený: Ing. Pavol Frešo, predseda

IČO: 36063606

DIČ: 2021608368

Čl.  II.

Predmet dodatku

Predmetom dodatku je úprava nasledujúcich ustanovení Dohody z 31. Augusta 2011 pričom nedotknuté ustanovenia Dohody z 31. Augusta 2011  ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

- Zmluvné strany sa dohodli, že na základe spresnení vyplývajúcich z vyhotoveného realizačného projektu sa v Dohode o výstavbe oceľového mosta z 31. Augusta 2011, článok VII „Zdieľanie nákladov „nahrádza nasledovným znením:

a)Vo Vyhlásení o zámere z júla 2009 bolo po dohode medzi spolkovou krajinou Dolné Rakúsko a Bratislavským samosprávnym krajom stanovené, že pri určovaní podielov nákladov medzi Slovenskom a Rakúskom bude smerodajná štátna hranica.

Podľa projektovej dokumentácie sa 195 m z celkových 525 m dlhého oceľového mosta nachádza na rakúskom a 330 m na slovenskom území. Z toho vyplýva nasledovné rozdelenie nákladov na vybudovanie oceľového mosta:

- 62,86%  BSK

- 37,14%  Spolková krajina NÖ

Uvedené percentuálne rozdelenie bolo dohodnuté so súhlasom oboch partnerov a je nemenné. Na základe verejnej súťaže, Zmluvy o dielo č. 038/2011/GD a dodatku č.1 Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a konzorciom INGSTEEL & Doprastav činia náklady na výstavbu mosta € 3 107 398,94  vrátane 20% DPH.

Z toho vyplývajú nasledovné podiely na nákladoch na výstavbu oceľového mosta:

- spolková krajina NÖ..........................................	€ 1 125 057,14 vrátane DPH

- BSK....................................................................	€ 1 982 341,80 vrátane DPH

b) Náklady skupín SO 00 (všeobecné položky), SO 01 (spodná stavba), SO 02 (Horná stavba), SO 04 (Prípojka el. NN) a SO 05 (Bleskozvod a uzemnenie) budú znášať BSK a Spolková krajina NÖ podľa dohodnutých percentuálnych sadzieb. Náklady skupiny SO 03 (Prístupová komunikácia) bude znášať BSK.

d) NÖ vypíše verejnú súťaž a zadá rekonštrukciu resp. opätovné vybudovanie existujúceho klenbového mosta a nadväzujúceho nájazdu na rakúskom území a zároveň bude znášať náklady na verejné obstarávanie, stavbu a stavebný dozor.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

a) Z tohto dodatku č.1 k Dohode o výstavbe oceľového mosta bude vyhotovených 6 podpísaných odpisov, pričom každá zmluvná strana obdrží tri exempláre.

b) Znenie Dodatku č. 1 k Dohode je vyhotovené v nemeckom jazyku.

c) Overený slovenský preklad bude tvoriť prílohu č. 1 tohto dodatku. Na príslušnom území platí rakúske resp. slovenské právo.

d) Spolková krajina NÖ berie na vedomie uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 k Dohode s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle zásad Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v platnom znení, "čo nie je tajné, je verejné" a "verejný záujem má prednosť pred osobnými obchodnými a ekonomickými záujmami" na dobrovoľnej báze nad rámec zákonnej povinnosti podľa Zákona o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré boli získané za verejné finančné prostriedky alebo sa týkajú použitia verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvýšenia transparentnosti samosprávy pre občana a na kontrolu verejných financií občanom, a na základe tejto skutočnosti výslovne vyhlasuje, že súhlasí s uverejnením tohto Dodatku č.1 k Dohode, resp. prípadných dodatkov, vrátane všetkých príloh, a síce v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, dáta faktúr atď.) na internetovej stránke partnera projektu – BSK. Tento súhlas sa vydáva bez výhrad a bez časového obmedzenia.

e) Ďalšie dohody ako aj prípadné dodatky k tomuto Dodatku č.1 k Dohode sú právoplatné len písomnej forme.

St. Pölten, dňa..................................		                   Bratislava, dňa...................................

Za Spolkovú krajinu		                                          Za Bratislavský Samosprávny kraj

Dolné Rakúsko

poverený

…………………………………………..             	      ………………………………………

(Dipl.-Ing. Peter Beiglböck)                                               Ing. Pavol Frešo

Straßenbaudirektor (riaditeľ pre stavbu ciest)			  predseda