- Bod č.

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

- Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 24. júna 2011

- Návrh

na schválenie Dohody o výstavbe oceľového mosta v rámci projektu „CYCLOMOST II“

- Predkladateľ:					            	Materiál obsahuje:

JUDr. Ivo Nesrovnal 						1.  Návrh uznesenia

podpredseda Bratislavského					2.  Dôvodovú správu

samosprávneho kraja 					3.  Popis projektu

4.  Dohoda

5.  Príloha č.1

- Zodpovedná:

Mgr. Barbora Lukáčová

riaditeľka Odboru stratégie a riadenia projektov

- Vypracoval:

Ing. Michal Beniač

Vedúci oddelenia riadenia projektov

- Ing. Ivan Magát

referent oddelenia riadenia projektov

- Bratislava

Jún 2011

Návrh uznesenia

- UZNESENIE č. ....... / 2011

zo dňa 24.06.2011

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu.

- A.  s c h v a ľ u j e

Dohodu o výstavbe oceľového mosta v rámci projektu „CYCLOMOST II“ medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko.

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť podpis dohody o výstavbe oceľového mosta štatutárnym zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavlom Frešom.

T.: september 2011

D ô v o d o v á  s p r á v a

Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 105/2008 zo dňa 10.12.2008 bol schválený Návrh Dohody medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Slovenskou republikou, Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko a Rakúskom republika o cezhraničnej spolupráci na roky 2008 – 2013. Táto dohoda plní funkciu rámcovej dohody o spolupráci v rôznych oblastiach spolupráce – dopravná infraštruktúra, cestovný ruch, šport, ...

Návrh Dohody o spolupráci bol spracovaný v zmysle §5 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 68/2009 zo dňa 23.9.2009 bolo schválené Vyhlásenie o zámere realizovať most pre chodcov a cyklistov cez Moravu medzi Schlosshofom (obec Engelhartstetten) a Devínskou Novou Vsou.

Dňa 26.02.2010 bol uznesením č. 10/2010 Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja schválený vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu Cyclomost II spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.

Predmetom projektu Cyclomost II je realizácia investičných činností výstavby lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava na spoločnej štátnej hranici.

Jeho východiskom je dokumentácia na výstavbu cyklomostu obstaraná počas projektu CYCLOMOST I „Cyklotrasy a most spájajúci ľudí – prípravná fáza“.

Predmetná dohoda pojednáva o povinnostiach jednotlivých partnerov, o ktorých sa Partnerská dohoda projektu nezmieňuje. Ďalšími bodmi sú aj spôsob výstavby oceľového mosta, proces fakturácie, kontrol predložených účtovných dokladov a o vlastníctve.

Dohoda o výstavbe oceľového mosta bude podpisovaná v nemeckom jazyku a slovenský preklad bude tvoriť prílohu č.1 k dohode.

Popis projektu

- Názov projektu: Cyclomost II

Ciele projektu:

Vybudovanie lávky pre peších a cyklistov nad riekou Morava na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi Mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves a obcou Schlosshof.

Vedúci partner (nositeľ projektu):  Spolková krajina Dolné Rakúsko

- Partneri projektu: Bratislavský samosprávny kraj, Hl. mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja,

domáci a zahraniční návštevníci.

Aktivity BSK v projekte:

Prípravné zemné práce, splnenie opatrení uložených v rámci úradných konaní, zhotovenie nájazdovej rampy na slovenskej strane a oceľového mostu, náklady na oceľový most a verejné osvetlenie na slovenskom štátnom území.

Výstup projektu:

Lávka pre peších a cyklistov nad riekou Morava na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi Mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves a obcou Schlosshof

Rozpočet BSK:  2 792 699,97 €

Spolufinancovanie BSK: 522 515,15 €

Zdroj podpory:  Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013

Trvanie projektu:  2010 - 2012

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie a riadenia projektov

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

Návrh na schválenie Dohody o výstavbe oceľového mosta v rámci projektu „CAKLOMOST II“

| Názov komisie | Stanovisko komisie k návrhu materiálu | Hlasovanie | Akceptované / Neakceptované | Zapracované / Nezapracované |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí |  |  |  |  |
| Komisia dopravy | KD po prerokovaní materiálu odporúča Z- BSK prerokovať a schváliť predložený materiál Návrh na schválenie Dohody o výstavbe oceľového mosta v rámci projektu „CYKLOMOST II“ | za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 |  |  |
| Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu | Komisia EZ, RS a CR odporúča Z BSK materiál Dohoda o výstavbe oceľového mosta v rámci projektu „CYCLOMOST II“ schváliť v znení navrhnutého uznesenia. | za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 |  |  |
| Komisia kultúry |  |  |  |  |
| Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia |  |  |  |  |
| Komisia školstva, športu a mládeže |  |  |  |  |
| Finančná komisia | Komisia schvaľuje a Zastupiteľstvu BSK odporúča schváliť materiál Návrh na schválenie Dohody o výstavbe oceľového mosta v rámci projektu "CYCLOMOST II"“. | prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 |  |  |

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky  uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.