- Bod č.14

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

- Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa  30.4.2010

Informácia

o obstarávaní Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

Materiál predkladá: 					Materiál obsahuje:

Ing. Martin Berta					1. Informácia o obstarávaní Územného

podpredseda Bratislavského 			    plánu regiónu – Bratislavský

samosprávneho kraja 				    samosprávny kraj

- Zodpovední:

Ing. Kvetoslava Čurná

riaditeľka odboru územného plánu

a regionalistiky

Ing. Ján Kizek

vedúci oddelenia priestorového plánovania

a GIS

- Spracovateľka:

Ing. arch. Mária Rajecká

referentka oddelenia priestorového 
plánovania a GIS

- Bratislava

apríl 2010

I n f o r m á c i a

- o obstarávaní Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

Nástrojom, prostredníctvom ktorého Bratislavský samosprávny kraj určuje základnú stratégiu rozvoja svojho územia zohľadňujúc podmienky trvalo udržateľného rozvoja a hospodárne využívanie územia, je územný plán regiónu.

V súčasnosti platný územný plán regiónu – Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj (ÚPN VÚC)  bol obstarávaný Ministerstvom životného prostredia SR a schválený uznesením vlády SR č. 27/1998, ktorého záväzná časť bola  vyhlásená nariadením vlády SR č. 64/1998 Z.z..

Bol aktualizovaný v rokoch 2000, 2002, 2003 a 2005.  Zmeny a doplnky boli riešené ako súčasť platného ÚPN VÚC Bratislavský kraj.

Bratislavský samosprávny kraj pre zlepšenie prehľadnosti  dokumentu zabezpečil v roku 2008 vypracovanie ÚPN VÚC Bratislavský kraj v súhrnom znení  zmien a doplnkov, ktorý je k dispozícií na webovej stránke úradu.

Napriek tomu, súčasný územný plán má  nedostatky hlavne vo forme spracovania grafickej časti, čo sa prejavuje najmä pri prezentácií na webovej stránke úradu (Grafická časť sa načítava veľmi dlho).

Dňa 19.1.2009 Bratislavský samosprávny kraj pristúpil k obstaraniu nového územného plánu regiónu pre zabezpečenie koordinovaného rozvoja územia regiónu v súlade s potrebami umiestnenia navrhovaných rozvojových zámerov a zosúladenia všetkých činností v území, vyvolaných nadmernými aktivitami výstavby, ovplyvňujúcimi najmä urbanistické, územno-technické a environmentálne vzťahy v území. Nový územný plán je spracovávaný  vo forme geografickej databázy, ktorá bude prezentovaná prostredníctvom Geoportálu BSK.

Vzhľadom na to, že spracovanie územného plánu je kontinuálny proces, ktorý začína spracovaním etapy prieskumov a rozborov a končí návrhom územného plánu, bolo potrebné už v etape prípravných prác uskutočniť výber spracovateľa pre celý proces spracovania územného plánu.

Výber spracovateľa bol uskutočnený formou verejnej súťaže. Na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvoril Bratislavský samosprávny kraj dňa 21.08.2009 zmluvu na vypracovanie diela ÚPNR-BSK s ateliérom AUREX,spol. s r.o. číslo zmluvy zhotoviteľa 2009/022.

Spracovanie nového Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj je rozdelené do 6. etáp (viď Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania).

1. etapu - Prípravné práce sme zabezpečovali v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy, obcami a právnickými osobami, ktoré sa podieľajú na využívaní územia.

Územný plán regiónu je v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zaradený medzi strategické dokumenty. Na základe toho, v etape prípravných prác Bratislavský samosprávny kraj vypracoval Oznámenie o strategickom dokumente. Krajský úrad životného prostredia nám po oznámení určil rozsah hodnotenia strategického dokumentu , ktorý bude spracovaný v 4. etape spracovania ÚPNR-BSK a to v Správe o hodnotení strategického dokumentu.

Po posúdení a vyhodnotení sústredených územnoplánovacích a ostatných podkladov a doplnení chýbajúcich podkladov, ateliér  AUREX spracoval druhú etapu územného plánu regiónu  - Prieskumy a rozbory ÚPNR-BSK.

V rámci prieskumov a rozborov bolo vykonané zhodnotenie priestorového priemetu odvetvových koncepcií, stratégií a známych zámerov na rozvoj územia, ako je školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, kultúra a šport. Údaje a podklady k jednotlivým oblastiam boli poskytnuté taktiež z jednotlivých dotknutých odborov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

Účasť odborníkov v jednotlivých oblastiach je veľmi dôležitá v celej príprave územného plánu.

Výstupom prieskumov a rozborov je súhrny problémový výkres, v ktorom sú znázornené hlavné strety záujmov v území, ako aj špecifikované problémy na riešenie. Tento výstup je jedným zo základných podkladov pre vypracovanie zadávacieho dokumentu – „Zadanie ÚPNR-BSK“.

Súčasťou prieskumov a rozborov územného plánu regiónu je krajinno-ekologický plán, ktorý predstavuje optimálne priestorové a funkčné využívanie územia s prihliadnutím na krajinno-ekologické, kultúrno-historické a sociálno-ekonomické podmienky.

Na podnet Komisie regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa dňa 2. marca 2010 konala vo veľkej rokovacej sále BSK prezentácia spracovaných prieskumov a rozborov.

Prieskumy a rozbory ako aj krajinno-ekologický plán sú zverejnené na webovej stránke úradu.

V súčasnosti prebiehajú práce na tretej etape spracovania ÚPNR-BSK a to Zadanie ÚPNR-BSK . Ateliér AUREX v zmysle zmluvy o dielo ma na spracovanie lehotu do 21.05.2010.

Zadanie predstavuje základný dokument pre spracovanie územného plánu regiónu, v ktorom sa formulujú hlavné ciele a požiadavky, ktoré je potrebné riešiť v územnom pláne regiónu. Zadanie je prvou etapou, ktorá v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie je schvaľovaná zastupiteľstvom samosprávneho kraja.

Zadanie bude prerokované s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými obcami, s dotknutými právnickými osobami a s verejnosťou.

Zadanie ÚPNR-BSK bude zverejnené na webovej stránke úradu a na úradnej tabuli. Pripomienky k zadaniu bude možné uplatniť do 30 dní od zverejnenia.

Predložený „Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania ÚPNR-BSK“ je len orientačný z nasledovných dôvodov:

- Proces prerokovania jednotlivých etáp územného plánu regiónu je náročný. Jednotlivé etapy územného plánu sa prerokovávajú s dotknutými obcami, s dotknutými právnickými osobami a s verejnosťou.  Nedá sa predpokladať rozsah a závažnosť vznesených pripomienok, ktoré sa musia vyhodnotiť a posúdiť opodstatnenosť ich akceptovania v územnom pláne.

- Stavebným zákonom sa požaduje dohoda s orgánmi štátnej správy. To znamená, že materiál, ktorý je predmetom prerokovania, musí byť upravený v zmysle uplatnených pripomienok orgánov štátnej správy.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

| Etapa | Názov územnoplánovacej činnosti | Lehota územnoplánovacej činnosti | Dátum ukončenia predpokladaný | Dátum ukončenia skutočný |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.etapa | Prípravné práce Oznámenie o strategickom dokumente | 01/2009 - 12/2009 07/2009 - 10/2009 | 12/2009 10/2009 | 10/2009 |
| 2.etapa | Prieskumy a rozbory Krajinno-ekologický plán | do 5. mesiacov od podpísania zmluvy o dielo | 21.01.2010 | 21.01.2010 |
| 3.etapa | Spracovanie zadania | do 4.mesiacov od prevzatia prieskumov a rozborov | 21.05.2010 |  |
|  | Prerokovanie zadania | do 3 mesiacov od odovzdania zadania | 21.08.2010 |  |
|  | Posúdenie zadania ministerstvom | do 1 mesiaca od odovzdania zadania | 21.09.2010 |  |
|  | Schválenie zadania Zastupiteľstvom BSK | do 2 mesiacov od posúdenia zadania | 21.11.2010 |  |
| 4.etapa | Spracovanie konceptu ÚPN a správy o hodnotení strategického dokumentu | do 6. mesiacov od schválenia zadania v Zastupiteľstve BSK | 21.05.2011 |  |
|  | Prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu | do 5 mesiacov od spracovania konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu | 21.10.2011 |  |
|  | Spracovanie (schválenie) súborného stanoviska | do 3 mesiacov od prerokovania | 21.01.2012 |  |
| 5.etapa | Spracovanie návrhu ÚPN | do 4 mesiacov od vypracovania súborného stanoviska a jeho predloženia spracovateľovi | 21.05.2012 |  |
|  | Prerokovanie návrhu ÚPN | do 5 mesiacov od odovzdania návrhu ÚPN | 21.10.2012 |  |
|  | Preskúmanie návrhu ÚPN ministerstvom | do 1 mesiaca od prerokovania | 21.11.2012 |  |
|  | Schválenie návrhu ÚPN Zastupiteľstvom BSK | do 3 mesiacov od preskúmania návrhu ÚPN | 21.02.2013 |  |
|  | Vyhlásenie záväznej časti ÚPN | - | 21.02.2013 |  |
| 6.etapa | Vypracovanie čistopisu ÚPN | do 2 mesiacov od schválenia návrhu ÚPN | 21.05.2013 |  |
|  | Uloženie dokumentácie | do 1 mesiaca od vypracovania čistopisu UPN | 21.06.2013 |  |

Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 21.08.2009

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

Informácia o obstarávaní Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

| Názov komisie | Stanovisko komisie k návrhu materiálu | Akceptované / Neakceptované | Zapracované / Nezapracované |
| --- | --- | --- | --- |
| Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí | __ |  |  |
| Komisia dopravy | KD žiada, aby sa uskutočnilo pracovné rokovanie poslancov Z BSK so zodpovednými pracovníkmi NDS a MDPaT SR vo veci nerešpektovania ÚP BSK pri stanovení polohy trasy rýchlostnej cesty R7. KD berie materiál na vedomie a odporúča ho po doplnení pripomienky predložiť na rokovanie do Z BSK. | Pripomienka neakceptovaná z dôvodu, že sa priamo nedotýka materiálu. Prieskumy a rozbory ÚPNR-BSK konštatujú súčasnú situáciu z hľadiska rozvoja dopravy. Trasa rýchlostnej cesty R7 je znázornená vo všetkých svojich 3 variantoch. Rozhodnutie o výbere trasy R7 nám nebolo doručené ani z NDS ani z MDPaT SR. | Pripomienka nebola zapracovaná do materiálu. |
| Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu | Komisia berie informatívny materiál na vedomie a odporúča ho predložiť na rokovanie Z BSK. |  |  |
| Komisia kultúry |  |  |  |
| Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia | Komisia berie materiál jednohlasne na vedomie. |  |  |
| Komisia školstva, športu a mládeže | Komisia materiál vzala na vedomie |  |  |
| Finančná komisia | __ |  |  |

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky  uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.