Bod č.16

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa  30. apríla 2010

Informácia

o stave projektu multifunkčnej haly

Predkladateľ:      	                                             	  Materiál obsahuje:

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.                                 	1. Dôvodová správa

podpredseda Bratislavského

Samosprávneho kraja

Zodpovedný:

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.

podpredseda Bratislavského

Samosprávneho kraja

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Drucker

poradca predsedu

Ing. Ivan Roštár

poradca predsedu

Bratislava

apríl 2010

D ô v o d o v á     s p r á v a

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja prijatými uzneseniami č. 31/2008 zo dňa 16.4.2008, č.34/2008 zo dňa 25.6.2008, č. 70, 71, 72/2008 zo dňa 17.9.2008 a č. 81/2008 zo dňa 29.10.2008 prijalo ústnu informáciu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (p. Bajana) o stave rokovania o príprave stavby viacúčelovej multifunkčnej haly nadregionálneho významu pre Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, zároveň schválilo kúpu pozemkov pre vybudovanie multifunkčnej haly a za týmto účelom aj vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Následne schválilo založenie spoločnosti 1. župná, a.s., ktorá bola určená na realizáciu uvedeného projektu multifunkčnej haly a do ktorej boli vložené kúpené pozemky.

Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja predkladá Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja Informáciu o stave projektu multifunkčnej haly, ktorá obsahuje:

- východiská za ktorých sa projekt začal realizovať,

- chronológiu krokov,

- popis súčasného stavu a vzťahov subjektov,

- identifikáciu rizík a súčasných problémov,

- informáciu o finančnom stave projektu

- a návrhu ďalšieho pokračovania formou uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

S ohľadom na tom, že do konania zasadnutia Zastupiteľstva ešte zasadnú orgány spoločnosti 1. župná, a.s. a následne bude materiál ešte prerokovaný vo Finančnej komisii, bude tento materiál spolu s návrhmi uznesení doručený poslancom Zastupiteľstva pred konaním zasadnutia.