Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 29. apríla 2009

Informácia

o oprave ciest III /501006 a II /590

Materiál  predkladá:                                                           	Materiál obsahuje:                                          Ing.  Vladimír Bajan                                                       	1. Informácia o stave ...

predseda

Bratislavského samosprávneho kraja

Zodpovedný:

JUDr. Rudolf  Kanka

riaditeľ odboru dopravy BSK

Spracovateľ:

JUDr. Milan Valašik

generálny riaditeľ

RCB, a.s.

Bratislava

B r a t i s l a v a

apríl 2009

Informácia o oprave ciest III /501006 a II /590

Z prehliadok ciest, ktoré sa vykonávajú každoročne vyplýva, že z celkovej dĺžky  511,7 km ciest II. a III. triedy a 129 mostov v okresoch Malacky,  Pezinok a  Senec je  v nevyhovujúcom stave  51% ciest II. triedy a 68,44% ciest III. triedy. Tento stav je jednoznačne spôsobený z finančného podhodnotenia celého radu rokov, čo malo za následok nedodržiavanie cykličnosti údržby a obnovy vozoviek. Nevykonávanie cyklických opráv ciest do r. 2006 a prestárle asfaltové koberce sa prejavili mimoriadnym množstvom výtlkov (výmrazkov) počas posledných zimných období. Výmrazky sú porušené miesta v kryte, podklade a podloží cesty, spôsobujúce zníženú únosnosť sfaltobetónového krytu vplyvom pôsobenia vody a mrazu. Ich opravy prebiehali tento rok už od januára a podľa výskytu sa opravujú priebežne celý rok.

Vzhľadom k rozsahu poškodenia cestnej siete preto nebolo možné v rámci minuloročného rozpočtu sanovať všetky problémové úseky ciest.

Cesty II/590 Malacky – Studienka a III/501006 Plavecký Mikuláš – Lakšárska Nová Ves (po hranicu s okresom Senica – TSK) boli zaradené do Plánu opráv už minulý rok.  Posun ich realizácie bol spôsobený čiastočne aj koordináciou s časovým plánom výcvikových aktivít Armády Slovenskej republiky v danom území a plánovanými nákladmi na opravy :

cesta II/590 – 	57.420.000,- Sk  = 	1.905.995,- €

cesta III//501006 – 	29.500.000,- Sk  =	979.221,- €

čo bolo v roku 2008 viac ako polovica z ročného rozpočtu RCB, a.s. na údržbu a opravy všetkých ciest a mostov. Opravy ciest II/590 a III/501006 sú podľa vhodných klimatických podmienok určené na mesiac apríl – máj 2009.

Zlepšenie stavu ciest si vyžaduje nevyhnutné plošné opravy v rozsahu niekoľkých miliónov eur v reálnom časovom horizonte niekoľkých rokov a pokračovanie vo vykonávaní ich pravidelnej údržby.