Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 25. júna 2008

Informácia

o zabezpečení náhradného objektu počas rekonštrukcie Gymnázia, Grösslingova ul

- Predkladateľ:                                                                	Materiál obsahuje:

JUDr. Vladislav Dzúrik, CSc.		                                  	1.  Informácia o zabezpečení

riaditeľ Úradu                                                          		     náhradného objektu

Bratislavského samosprávneho kraja                  		2.  Stanoviská komisií

- Zodpovedný:

- Ing. Roman Csabay

riaditeľ odboru školstva, kultúry, mládeže a športu

- Spracovateľ:

Ing. Pavel Korbas

- vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

- Bratislava

jún 2008

Informácia

o zabezpečení náhradného objektu počas rekonštrukcie

Gymnázia, Grösslingova ul.

# I. Východiská

Komplexná rekonštrukcia budovy Gymnázia na Grösslingovej ulici si vyžaduje uvolniť celý objekt školy na dobu nevyhnutnú pre realizáciu prác súvisiacich s rekonštrukciou objektu.

Kapacitné potreby pre zabezpečenie náhradných priestorov sa určujú z nasledovných výkonových údajov Gymnázia na Grösslingovej ulici:

|  |  | učebne | žiaci |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapacita | učebne | 20 | 611 |
|  | odborné učebne VVP | 5 | 85 |
|  | odborné učebne OVP | 0 | 0 |
|  | laboratórium | 4 | 72 |
|  | spolu |  | 768 |
| Počet žiakov k 15. 09. 07 | 4. - roč. |  | 367 |
|  | 8. - roč. |  | 244 |
|  | spolu |  | 611 |
| Voľná kapacita ( min. ) |  |  | 0 |
| Voľná kapacita celkom ( max. ) |  |  | 157 |
| V šk. roku 2007/2008 končí štúdium | 4. - roč. |  | 93 |
|  | 8. - roč. |  | 30 |
|  | spolu |  | 123 |
| Plán výkonov na šk. rok 2008/2009 | 4. - roč. |  | 84 |
|  | 8. - roč. |  | 28 |
|  | spolu |  | 112 |
| Zmena voľnej kapacity k 01.09.2008 |  |  | +11 |

II. Zabezpečenie náhradného priestoru

Pre zabezpečenie tejto úlohy boli posudzované nasledovné alternatívy:

- umiestnenie do objektov BSK

- umiestnenie do objektov v MČ Staré Mesto

- miestnenie do objektov iných fyzických alebo právnických osôb

## Na základe posúdenie kapacitných možností, ekonomickej náročnosti a časovej reálnosti zabezpečiť uvoľnenie objektu na Grösslingovej ulici k. 01. 09. 2008 rozhodlo vedenie BSK o umiestnení Gymnázia, Grösslingova ul.  do objektov Spojenej školy, Račianska 78.

Spojená škola, Račianska 78 vznikla spojením ZSŠ chemickej, Račianska 78 a SOU chemického, Vlčie hrdlo a disponuje nasledovnými objektami pre teoretické vyučovanie:

1) objekt organizačnej zložky ZSŠch, Račianska 78

|  |  | učebne | žiaci |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapacita | učebne | 18 | 540 |
|  | odborné učebne VVP | 4 | 60 |
|  | odborné učebne OVP | 5 | 75 |
|  | laboratórium | 9 | 180 |
|  | spolu |  | 855 |
| Počet žiakov k 15. 09. 07 | 3. - roč. |  | 0 |
|  | 4. - roč. |  | 130 |
|  | spolu |  | 130 |
| Voľná kapacita učební ( min. ) |  |  | 410 |
| Voľná kapacita celkom ( max. ) |  |  | 725 |
| V šk. roku 2007/2008 končí štúdium | 3. - roč. |  | 0 |
|  | 4. - roč. |  | 46 |
|  | spolu |  | 46 |
| Plán výkonov na šk. rok 2008/2009 | 3. - roč. |  | 0 |
|  | 4. - roč. |  | 56 |
|  | spolu |  | 56 |
| Zmena voľnej kapacity k 01.09.2008 |  |  | -10 |

2) objekt organizačnej zložky SOUch, Vlčie hrdlo

|  |  | učebne | žiaci |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapacita | učebne | 13 | 453 |
|  | odborné učebne VVP | 2 | 55 |
|  | odborné učebne OVP | 7 | 158 |
|  | laboratórium | 0 | 0 |
|  | spolu |  | 666 |
| Počet žiakov k 15. 09. 07 | 3. - roč. |  | 0 |
|  | 4. - roč. |  | 165 |
|  | spolu |  | 165 |
| Voľná kapacita učební ( min. ) |  |  | 288 |
| Voľná kapacita celkom ( max. ) |  |  | 501 |
| V šk. roku 2007/2008 končí štúdium | 3. - roč. |  | 0 |
|  | 4. - roč. |  | 0 |
|  | spolu |  | 0 |
| Plán výkonov na šk. rok 2008/2009 | 3. - roč. |  | 0 |
|  | 4. - roč. |  | 52 |
|  | spolu |  | 52 |
| Zmena voľnej kapacity k 01.09.2008 |  |  | -52 |

V súčasnosti navštevuje obidve organizačné zložky spolu 295 žiakov. Štruktúra odborov a podrobný rozpis žiakov podľa tried je uvedený v prílohe č.1.

III. Postup presunu kapacít škôl

Zabezpečenie presunu kapacít jednotlivých škôl bude realizované v 2. etapách:

- Presun kapacít organizačnej zložky ZSŠch, Račianska 78 do objektov organizačnej zložky SOUch, Vlčie hrdlo

- Presun kapacít Gymnázia, Grösslingova ul. do uvoľnených objektov organizačnej zložky ZSŠ ch, Račianska 78

III.1 Presun kapacít organizačnej zložky ZSŠch, Račianska 78 do objektov organizačnej zložky SOUch, Vlčie hrdlo

I.1.1 Určenie priestorových potrieb ( štruktúry učební ) na zabezpečenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces žiakov obidvoch organizačných zložiek v objekte organizačnej zložky SOUch, Vlčie hrdlo

I.1.2 Určenie rozsahu vybavenia, ktoré bude potrebné presťahovať z objektu na Račianskej 78 do objektu Vlčie hrdlo

I.1.3 Zabezpečenie úpravy  a vybavenia priestorov pre uspokojenie potrieb určených podľa bodu I.1.1 a I.1.2

I.1.4 Zabezpečenie sťahovania z Račianskej 78 do objektov organizačnej zložky SOUch, Vlčie hrdlo

III.2 Presun kapacít Gymnázia, Grösslingova ul. do uvoľnených objektov organizačnej zložky ZSŠ ch, Račianska 78

I.2.1 Určenie priestorových potrieb ( štruktúry učební ) na zabezpečenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces žiakov Gymnázia, Grösslingova ul

I.2.2 Určenie rozsahu vybavenia, ktoré bude potrebné presťahovať z objektu na Grösslingovej do objektu na Račianskej 78

I.2.3 Zabezpečenie úpravy  a vybavenia priestorov pre uspokojenie potrieb zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu

I.2.4 Zabezpečenie sťahovania z Grösslingovej 78 do objektu na Račianskej 78

IV. Organizačné zabezpečenie

Pre prípravu a zabezpečenie realizácie presunu škôl podľa bodu III. bola na základe rozhodnutia riaditeľa úradu ustanovená pracovná skupina v zložení:

- za BSK	Ing. Roman Csabay, riaditeľ OŠKMŠ – vedúci pracovnej skupiny

Ing. Pavel Korbas, vedúci OŠMŠ

Ing. Roman Masár, riaditeľ OSMaI

JUDr. Eva Fridrichová, vedúca OsaEM

Ing. Renáta Lajošová, riaditeľka EO

- za školy	zástupca Gymnázia, Grösslingova

zástupca ZSŠch, Račianska ul.

zástupca SOUch, Vlčie hrdlo

Pracovná skupina zasadá 1x týždenne a operatívne zabezpečuje úlohy súvisiace s presunom škôl do náhradných priestorov.

- Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

| Názov komisie | Stanovisko komisie k návrhu materiálu | Akceptované / Neakceptované | Zapracované / Nezapracované |
| --- | --- | --- | --- |
| Komisia zdravotníctva | Nebolo predmetom rokovania komisie. |  |  |
| Komisia dopravy | Neb Nebolo predmetom rokovania komisie. |  |  |
| Komisia regionálnej spolupráce , cestovného ruchu a životného prostredia | Neb Ne Nebolo predmetom rokovania komisie. |  |  |
| Komisia sociálnych služieb | Neb Nebolo predmetom rokovania komisie. |  |  |
| Komisia regionálneho rozvoja a územného plánovania | Neb Neb Nebolo predmetom rokovania komisie. |  |  |
| Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže | Komisia berie na vedomie informáciu, súhlasí s presťahovaním Gymnázia z Grösslingovej na Račiansku 78 v Ba počas rekonštrukcie, súhlasí s presťahovaním ZSŠ chemickej do SOU chemického, Vlčie Hrdlo, ukladá vyčleniť finančné prostriedky na likvidáciu skladu chemikálií ZSŠCh a na vybudovanie primeraných priestorov na SOU chemickom |  |  |
| Finančná komisia | Berie na vedomie a odporúča Z BSK zobrať na vedomie informáciu o zabezpečení náhradného objektu. |  |  |

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky  uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.